РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   5 февраля   2013 г.                                  №  2                            с.Альшанка

Об утверждении мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Альшанского муниципального образования, постановляю:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования согласно приложению № 1.

2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования в следующем составе:

- Новикова Т.А. – заместитель главы администрации Альшанского муниципального образования;

- Абрашина А.А. – директор Альшанского ДК;

- Батурина И.В. – Заведующая МКДОУ  «Дюймовочка»;

- Демидова Г.А.. – директор МКОУ СОШ с. Альшанка.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4.  Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования  а также разместить на официальном сайте администрации Альшанского муниципального образования в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Альшанского

муниципального образования:                                                                 М.Ф.Виняев

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 5.02.2013.г.№ 2

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Альшанского муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 5.02.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования | до 26.02.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования | с 03.06.2013г.-03.07.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Альшанского муниципального образования | до 01.08.2013г. |