- Российская Федерация

- Администрация                                                                                      Альшанского муниципального образования

- Екатериновского муниципального района                         Саратовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля  2023 года                  № 13 13

Об оценка эффективности реализации муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год  «Организация в границах поселения водоснабжения населения. Ремонт участков водопроводных сетей в с.Альшанка»

В соответствии с постановлением администрации Альшанского муниципального образования от14.03.2016 года № 10  «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Альшанского муниципального образования, администрация Альшанского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год «Организация в границах поселения водоснабжения населения. Ремонт участков водопроводных сетей в с.Альшанка»  (Приложение 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на главу Альшанского муниципального образования.

Глава Альшанского

муниципального образования                                           М.Ф. Виняев.

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Альшанского муниципального образования

от 20.02.2023 года № 13

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Альшанского муниципального образования за 2022 год                       «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  в границах  Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования утвержденным постановлением администрация Альшанского муниципального образования от 14.03.2016 года № 10 администрация Альшанского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Альшанского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Организация в границах поселения водоснабжения населения.

Ремонт участков водопроводных сетей в с.Альшанка.»                                                                                        за февраль – декабрь 2022 года                                                                      (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за февраль-декабрь 2022 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Организация в границах поселения водоснабжения населения. Ремонт участков водопроводных сетей в с.Альшанка.» за февраль – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года) | 1 946 570,00 рублей, из них: - субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в сумме 1 000 000,00 рублей; - средства местного бюджета в сумме 194 657,00 рублей; - средства населения в сумме 300 000,00 рублей; - Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников в сумме 451 913, 00 рублей | 1 946 570,00 рублей 1 000 000,00 рублей 194 657,00 рублей 300 000,00 рублей 451 913,00 рублей |
|  | ИТОГО |  | 1 946 570,00 | 1 946 570,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=1 946 570,00 / 1 946 570,00 х100%=  100 %

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2022 год выполнены в полном объеме. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 100 %. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнены основные задачи  программы.