АДМИНИСТРАЦИЯ

**Бакурского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района  
 Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# от « 09 » января 2023 года № 1 с. Бакуры

# **О внесении изменений в постановление администрации Бакурского муниципального образования от 14 января 2022 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бакурского муниципального образования от 14 января 2022 года № 3 «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# **«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы » (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | - Администрация МО |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 г.г. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является*:*  - Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения);  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;  -сохранность автомобильных дорог местного значения.  Задачами Программы являются:  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация МО |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43,5 км;  - ремонт автомобильных дорог  Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов  - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности в 2023 году – 1,15 км |
| Характеристика Программных мероприятий | - Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (представлены в приложении №1) |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет:  1) 2022 год – 8526,6 тыс.руб. в т.ч.:  6558,0 тыс. руб.- средства областного бюджета  1968,6 тыс.руб.- средства местного бюджета;  (муниципальный дорожный фонд)  2) 2023 год – 8907,3 тыс. руб. в т.ч.:  6351,0 тыс. руб. – средства областного бюджета  2556,3 тыс.руб.- средства местного бюджета (муниципальный дорожный фонд)  3) 2024 год – 2817,9 тыс.руб. в т.ч.:  2817,9 тыс.руб.- средства местного бюджета (муниципальный дорожный фонд) |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | - ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий глава администрации Бакурского муниципального образования - Котков А.И. |

1. **Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом**

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022-2024 годы.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2022-2024 годы*.*

**III. Описание ожидаемых результатов реализации программы**

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

**IV. Перечень и описание программных мероприятий**

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении № 2 к Программе.

**V. Оценка рисков реализации программы**

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

**VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

**VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**VIII. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»

**Мероприятия**

# **«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(вид работ)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, всего (тыс.руб.)** | **Сумма в год, тыс.руб.** | | | **Непосредственный результат реализации мероприятий** |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-сметный расчет ремонта автомобильных дорог | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200 | повышение качества дорог |
| местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200 |
| областной бюджет |  | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования: (расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, летнее содержание дорог, прочистка водосточных труб) | всего | 2450,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | повышение безопасности дорожного движения |
| местный бюджет | 2450,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог  ( ямочный ремонт с асфальтовым покрытием, отсыпка горной массой грунтовое покрытие) | всего | 17201,8 | 7526,6 | 7907,3 | 1767,9 |  |
| местный бюджет | 4292,8 | 968,6 | 1556,3 | 1767,9 |
| областной бюджет | 12909,0 | 6558,0 | 6351,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | **Итого** |  | **20251,8** | **8526,6** | **8907,3** | **2817,9** |  |

1.2. Приложение 2 к постановлению администрации изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень объектов, по обеспечению дорожной деятельности в Бакурском муниципальном образовании Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 г.** | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улиц)** | **протяженность**  **п.м.** | **Кол-во**  **м2** | **Сумма руб.** |
| с.Бакуры | | | | |
| 1 | ул. Первомайская | 550 | 3300 | 142 000,00 |
| 2 | ул. Поселок Новый | 550 | 3300 | 142 000,00 |
| 3 | ул. Ленина | 1070 | 6420 | 3 575 671,20 |
| 4 | ул. Льва Толстого | 500 | 3000 | 142 000,00 |
| 5 | ул. Ленинградская | 350 | 2100 | 142 000,00 |
| 6 | ул. Красная Заря | 1400 | 8400 | 142 000,00 |
| 7 | ул. Кооперативная | 700 | 4200 | 142 000,00 |
| 8 | ул. Пролетарская | 580 | 3480 | 142 000,00 |
| 9 | ул. Ломоносова | 700 | 4200 | 142 000,00 |
| 10 | ул. Образцова | 1000 | 6000 | 142 000,00 |
| 11 | ул. 9 января | 900 | 5400 | 142 000,00 |
| 12 | ул. Колхозная | 600 | 3600 | 142 000,00 |
| 13 | ул. Розы Люксембург | 890 | 5340 | 142 000,00 |
| 14 | ул. Новый Быт | 340 | 2040 | 142 000,00 |
| 15 | ул. Крупская | 800 | 4800 | 142 000,00 |
| 16 | ул. Тургенева | 300 | 2500 | 1 224 008,40 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_п. Аннино \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 17 | ул. Октябрьская | 1540 | 7000 | 1 551 320,40 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с. Баклуши \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 18 | ул. Садовая | 920 | 3400 | 142 000,00 |
| 19 | ул. Песчанная | 870 | 3000 | 142 000,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с. Михайловка \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 20 | ул. Жданова | 1200 | 5000 | 142 300,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_д. Шиловка \_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 21 | ул. Лесная | 450 | 1500 | 142 000,00 |
|  | ВСЕГО: | 16210 | 87980 | 8 907 300,00 |

### 

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава администрации**

**Бакурского МО А.И.Котков**