- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КОЛЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 марта 2023 года    № 12

с.Колено

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы Коленовского

муниципального образования  «Осуществление

дорожной деятельности на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения в границах

Коленовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с постановлением администрации Коленовского муниципального образования от 16.05.2016 года №17  «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Коленовского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Коленовского муниципального образования,  администрация  Коленовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Коленовского муниципального  образования «Осуществление

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Коленовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района Саратовской области»

(Приложение 1).

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Коленовского МО:                                               А.А. Абрамов

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Коленовского муниципального образования

от 05.03.2022 года № 12

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы  Коленовского муниципального образования  «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах  Коленовского  муниципального  образования

Екатериновского муниципального района Саратовской области»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ  Коленовского муниципального образования утвержденным постановлением администрация  Коленовского муниципального образования от 16.05.2016 года №17  администрация  Коленовского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития  Коленовского  муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах  Коленовского  муниципального  образования

Екатериновского муниципального района Саратовской области»

за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2019 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Коленовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» (нарастающим итогом за январь – декабрь 2022 года с начала года)» | 2910300,00 | 2892998,80 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 2892998,80/ 2910300,00 х100%=99,5%

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2022 год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год  выполнены. Муниципальная программа считается реализуемой.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнены все  основные задачи программы.