План развития инфраструктуры в Екатериновском районе на 2021-2023 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | заказчик | Форма собственности |  | Месторасположение объекта | Сроки реализации | мощность | Финансирование т.р. | Объем инвестиций | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2 линии) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2021 | 18 км | 685,0 | 685,0 | Утверждена ПСД |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (4 линии) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2021 | 5,14км | 1100 ,0 | 1100,0 | Утверждена ПСД |
| 3 | Капитальный ремонт КТП-10/0,4 кВ (25 линий) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2021 | 25 КТП | 298,0 | 298,0 | Утверждена ПСД |
| 4 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2 линии) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2022 | 15 км | 850,0 | 850,0 | Утверждена ПСД |
| 5 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (4 линии) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2022 | 6,5км | 900 ,0 | 900,0 | Утверждена ПСД |
| 6 | Капитальный ремонт КТП-10/0,4 кВ (22 линии) | Капитальный ремонт | ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» ППО | частная |  | Екатериновский район | 2022 | 22 КТП | 300,0 | 300,0 | Утверждена ПСД |
|  |  |  | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство многоквартирного жилого дома для детей сирот в р.п. Екатериновка | строительство | Министерство строительства и ЖКХ области | областная |  | Р.п. Екатериновка | 2023 | Площадь 3700м2 | После разработки ПСД | После разработки ПСД | Разработка ПСД |
| 2 | Обеспечение з/у, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка | строительство | ОМС | Муниципальная |  | Р.п. Екатериновка | 2022-2023 | 1000 | 1000,0 | 1000,0 | Разработка тех. документации |
| 3 | Строительство бани | строительство | ОМС | муниципальная |  | Р.п. Екатериновка | 2023 | 20 чел | 7000,0 | 7000,0 | Разработка ПСД |
| 4 | Строительство ФОКа | строительство | ОМС | муниципальная |  | Р.п. Екатериновка | 2023 | 60 чел. | 50 000,0 | 50000,0 | Разработка ПСД |
|  |  |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство тротуара от ул.50 лет Октября до ул. Калининская, р.п. Екатеринвока | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 668,2 м.2 | 1076,0 | 1076,0 | Объявление аукциона в электронной форме |
|  | Обустройство молодежного проспекта по ул. 50 лет Октября от ул. Молодежная до Рыночной площади | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 580 м.2 | 992,0 | 992,0 | Объявление аукциона в электронной форме |
|  | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Пушкинская р.п. Екатериновка | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 206 м.2 | 395,0 | 395,0 | Объявление аукциона в электронной форме |
|  | Обустройство пешеходного тротуара по ул. 50 лет Октября от ул. Молодежная до редакции газеты «Слава труду» | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 700 м.2 | 1069,0 | 1069,0 | Объявление аукциона в электронной форме |
|  | Обустройство пешеходной дорожки в Парке Победы р.п. Екатериновка | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 309 м2 | 460,0 | 460,0 | Объявление аукциона в электронной форме |
|  | Обустройство общественной территории стадиона «Труд» | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2022 | 296 м.2 | 2000,0 | 2000,0 | Разработка ПСД |
|  | Обустройство общественной территории административной площади | Благоустройство | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2022 | 556 м.2 | 2000,0 | 2000,0 | Разработка ПСД |
|  | Обустройство спортивной площадки в д. Михайловка Кипецкого МО | Благоустройство | ОМС | муниципальная | д. Михайловка |  | 2022 | 20 чел. | 176,0 | 176,0 | Разработка ПСД |
|  | Развитие сетей уличного освещения р.п. Екатериновка | реконструкция | ОМС | муниципальная | ул. Парковая, ул. Революционная, ул. Луговая. ул. Первомайская, р.п. Екатериновка |  | 2021 | 25 фонарей | 500,0 | 500,0 | Разработка тех.документации |
|  | Обустройство контейнерных площадок под ТКО | реконструкция | ОМС | муниципальная | С. Альшанка, С. Андреевка, с. Бакуры, с. Кипцы |  | 2021 | 15 шт. | 350,0 | 350,0 | Разработка ПСД |
|  |  |  | Дорожная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Екатериновка - Альшанка – Бакуры – Ивановка – Зеленовка (Пензенская область)» на участке км. 0+000 – км 45+000 в Екатериновском районе Саратовской области I этап (км 0+000 – км 11+000) | ремонт | Дирекция дорожного транспорта области | областная | Екатериновка - Кипцы |  | 2021 | 11 км. | 239млн. | 239 млн. | Контракт заключен |
|  | Ремонт а/д по ул. Кооперативная | ремонт | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 | 3600 м.2 | 5 млн. | 5 млн. | Разработка ПСД |
|  | Ямочный ремонт р.п. Екатериновка | ремонт | ОМС | муниципальная | Р.п. Екатериновка |  | 2021 2022 2023 | 4000 м.2 4000 м.2 4000 м.2 | 5 млн. 5 млн. 5 млн. | 5 млн. 5 млн. 5 млн. | Разработка ПСД |