**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРИЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 апреля 2015 года **№ 21** село Альшанка

**О проведении мероприятий по**

**благоустройству и санитарной очистке**

**территории Альшанского муниципального**

**образования в весеннее - осенний период 2015 года.**

 На основании п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 6.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Устава Альшанского муниципального образования. **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Альшанского муниципального образования на весенний период 2015 года **(**приложение №1 прилагается).
2. Утвердить состав оперативного штаба для организации постоянного контроля за благоустройством и санитарным состоянием территории Альшанского муниципального образования **(**приложение №2 прилагается).
3. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории Альшанского муниципального образования в два этапа, первый этап весенний с апреля по май 2015 года по завершении основных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, санитарными днями на весь период считать, пятницу, еженедельно, второй этап осенний с сентября по октябрь 2015 года.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм собственности расположенных на территории Альшанского муниципального образования, организовать очистку от мусора, сухостоя, провести благоустройства территории в соответствии с рекомендуемым распределением.
5. Рекомендовать гражданам Альшанского муниципального образования мероприятия по благоустройству и санитарной очистки территории в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог, а владельцам торговых точек в радиусе 5 метров.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
7. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в здания администрации Альшанского муниципального образования и на официальном сайте Альшанского МО в сети интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава Альшанского**

**муниципального образования М.Ф. Виняев.**

**Приложение № 1 к Постановлению**

**№ от 07.04.2015 г.**

**ПЛАН**

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Альшанского муниципального образования в весенний период 2015 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Срок исполнения**  | **Ответственный за исполнение** |
| 1. | Благоустройство и санитарная очистка закрепленных территорий учреждений и организаций. | до 1 мая 2015 года. | Глава Альшанского МО, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | Косметический ремонт памятника погибшим в годы ВОВ -благоустройству территории прилегающие к памятнику;-посадка саженцев около памятника 100 шт.  | до 7 мая 2015 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | Благоустройство и санитарная очистка кладбищ Альшанского МО. | до 20 апреля 2015 года. | Главный специалист администрации. |
| 4. | Побелка деревьев, бордюров, электроопор расположенных по улицам населенных пунктов МО. | до 25 мая 2015 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 5. | Благоустройство и санитарная очистка придомовой и закрепленной территории. | до 10 мая 2015 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6. | Систематически производить обкос сорной растительности в населенных пунктах муниципального образования. | на весь летний период. | Технический инспектор администрации. |
| 7. | Благоустройство и санитарная очистка закрепленных территорий учреждений и организаций перед зимним периодом. | сентябрь 2015 года. | Глава Альшанского МО, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 8. | Благоустройство и санитарная очистка придомовой и закрепленной территории. | сентябрь 2015 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |

**Глава Альшанского**

**муниципального образования М.Ф. Виняев.**

**Приложение № 2**

**к постановлению № 21 от 07.04.2015 года**

**СОСТАВ**

оперативного штаба для организации постоянного контроля за благоустройством и санитарным состоянием территории Альшанского муниципального образования.

1. Председатель штаба – Виняев М.Ф., Глава Альшанского муниципального образования.

Секретарь штаба – Полозкова Н.В., главный специалист администрации Альшанского муниципального образования.

Члены штаба:

1. Демидова Г.А., директор МКОУ СОШ с.Альшанка.
2. Демина Е.Ю., преподаватель МКОУ СОШ с.Альшанка.
3. Батурина И.В., заведующая дет.сада с.Альшанка.
4. Эзенкина А.А., заведующая Дома Культуры с.Альшанка.
5. Демин О.А.. предприниматель, магазин «Березка».
6. Васюк И.Н., участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Екатериновскому району (по согласованию).

**Глава Альшанского**

**муниципального образования М.Ф. Виняев**