АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2020г. № 252

р.п. Екатериновка

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации

Екатериновского муниципального района

Саратовской области№ 667 от 14.11.2018г.

« Об утверждении программы «Комплексное

развитие социальной инфраструктуры

Екатериновского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2018 - 2032 годы»

В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Екатериновского муниципального района, пункта 7 статьи 17, статьи 31 Устава Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, администрация Екатериновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области №667 от 14.11.2018г. « Об утверждении  программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального районаСаратовской области на 2018 - 2032 годы» согласно приложению.

2. Отделу организационно-кадровой и контрольной работы администрации

Екатериновского муниципального района обнародовать настоящее постановление в установленных местах, сектору по информатизации администрации Екатериновского муниципального района опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района www.ekaterinovka.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на

начальника управления  архитектуры , капитального строительства и  ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Екатериновского

муниципального района                                                                           С.Б.Зязин

Приложение

к постановлению администрации

Екатериновского муниципального

района от 02 июня 2020 года № 252

Паспорт

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2018 - 2032 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2032 годы (далее по тексту – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральный план Екатериновского муниципального образования (утвержден Решением Совета депутатов Екатериновского муниципального образования от 27.12.2012 года № 245 |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования, создание всесторонних условий для полноценного развития жителей и гостей поселка, повышения качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | -Обеспечение населения Екатериновского муниципального образования объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения); -привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции спортивных сооружений; -формирование современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга и духовного обогащения граждан. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы (индикаторы) | -уровень обеспеченности населения современными спортивными сооружениями; -уровень обеспеченности населения учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |
| Укрупнённое описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих объектов культуры и спорта, жкх. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2032 гг., разделение программы на этапы не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры; -повышение доли обучающихся, охваченных услугами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; -наличие условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения; -создание новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития жителей |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018год | 2019год (прогнозно) | 2020год (прогнозно) | 2021год (прогнозно) | 2022год (прогнозно) | 2023 – 2032гг. (прогнозно) |
| Бюджет Екатериновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет района | 0 | 10 000 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика сферы реализации программы

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения - являются основными задачами социально-экономического развития р.п.Екатериновка.

1.1. Сфера образования

По данным Управления  образования администрации Екатериновского муниципального района в р.п.Екатериновка функционируют три дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года  до 7 лет.

Одним из условий успешности социально-экономического развития р.п.Екатериновка и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными требованиями общества и каждого гражданина.

| № | Наименование детских садов | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ «Детский сад № 1 «Тополек» | ул. Мичуринская, д. 68 | 80 | 89 | специальное | удовлетворит. | S=756 м2 | 0,15 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка» | ул. Молодежная, д. 17 | 140 | 146 | специальное | удовлетворит. | S=1220,7 м2 | 0,9382 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад № 3 «Березка» | ул. Пос.Газовиков, д. 11 | 120 | 108 | специальное | удовлетворит. | 4324,4 | 0,5704 |

Совокупная мощность дошкольных учреждений  р.п.Екатериновка составляет 340 мест. При этом посещали их на 01.11.2018 г. 343  ребенка.

Если рассматривать наполняемость детских дошкольных учреждений с точки зрения их совокупной мощности, то прослеживается превышение количества мест в дошкольных учреждениях над числом детей.

В р.п.Екатериновка  2 общеобразовательных учреждения нормативной ёмкостью 777 мест.

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | ул. Молодежная, д. 32 | 620 | 574 | специальное | удовлетворит. | 4130,8 | 1,5 |
| 2 | МБОУ «СОШ № 2» | ул. Мичурина, д. 68 | 350 | 203 | специальное | удовлетворит. | 17338 | 0,84 |

На 01.11.2018 г. в школах обучается 777 учащихся. Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Необходимость строительства новых образовательных организаций в р.п.Екатериновка отсутствует.

В р.п.Екатериновка 2 учреждения дополнительного образования.

Услугами дополнительного образования охвачено 28 % детей поселка в возрасте от 5 до 18 лет. Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | ул. Рабочая, д.56 | 60 | 75 | специальное | удовлетворит. | 830,6 | 0, 2145 |
| 2 | МКУ ДО «Дом детского творчества» | ул. Первомайская, д.43 | 250 | 262 | приспособленное | удовлетворит. | 522 м2 | - |

Однако наблюдается превышение количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, по сравнению с проектной мощностью существующих объектов.

Основной проблемой на протяжении многих лет отсутствие физкультурно оздоровительного комплекса.

1.2. Сфера культуры

В р.п.Екатериновка 3 муниципальных учреждения культуры.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия городского поселения.

В жизни поселка востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство.

Центральная районная библиотека является информационным центром муниципального образования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный.

Сведения об учреждениях:

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество посещений | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, куб. м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ ДО «Детская школа искусств» | Ул.50 лет Октября, д.92 | 200 | приспособленное | удовлетворит. . | 3418,1 | - |
| 3 | РМУК «ЕМЦБ» | Ул.50 лет Октября, д.92 | 4191 |  |  |  |  |
| 3.1 | Детская библиотека | Ул.50 лет Октября, д.92 | 1705 |  |  |  |  |

Число читателей Екатериновской библиотечной системы составляет более 5896 человек.

Музыкальное и художественное образование в текущем учебном году получают 200 обучающихся.

Существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

1.3. Сфера физической культуры и спорта

Целью эффективного использования средств физической культуры и спорта является формирование здорового образа жизни, улучшение здоровья населения, предупреждение заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

В р.п.Екатериновка ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Спортивные мероприятия проводятся в спортивных залах МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2» , МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», на стадионе «Труд». В поселке  имеется многофункциональная спортивная площадка, предназначенная в летний период для проведения спортивных мероприятий по мини футболу, баскетболу и волейболу, а в зимний период для игры в хоккей и катания на коньках.

В зимний период для проведения лыжных спортивных мероприятий и катания на лыжах на территории поселка устраивается лыжная трасса.

Спортсмены поселка достойно представляют многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в поселке составляет – 1680 человек, что составляет, 28% от численности населения.

В поселка функционирует 1 муниципальное учреждение физической культуры и спорта.

Дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности (спортивными школами) охвачено 330 человек.

В поселке  имеется спортивные залы – 3; плоскостные спортивные сооружения – 1 (в том числе футбольное поле – 1 шт., хоккейная коробка – 1 шт.); стадионы с трибунами – 1; МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

В современных условиях развитие физкультуры и спорта зависит от материально-технической базы, состоянию которой требуется обновление и модернизация.

Сведения об учреждениях:

| № | Наименование спортивного сооружения | Адрес | Размер участка, га | Имеются ли трибуны | На сколько мест рассчитаны трибуны | По спортивным залам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Строительный объем, м3 | Площадь залов, водного зеркала, м2 |
| 1 | Стадион «Труд » | ул.50 лет Октября | 1,3380 | есть | 1500 | - | - |
| 2 | МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | ул.Рабочая , д.56 | - | нет | - | 830,6 | - |
| 3 | Хоккейная коробка | ул.50 лет Октября | 0,18 | нет | - | - | - |

В целях привлечения населения поселка к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности проведения тренировочных процессов на высоком профессиональном уровне необходимо строительство спортивных площадок по месту жительства, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Нехватка плоскостных спортивных сооружений, отсутствие бассейнов и неудовлетворительное техническое состояние спортивных залов на сегодняшний день являются основными проблемами в Екатериновского  МО, которые тормозят дальнейшее развитие массового спорта и не способствуют привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

1.4. Сфера здравоохранения

В р.п.Екатериновка имеется государственное учреждение здравоохранения. Основное назначение данного медицинского учреждения – оказание населению всего Екатериновского муниципального района амбулаторной, стационарной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

Учреждением здравоохранения района является государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Екатериновская  районная больница», которая представлена: стационаром на 58 коек; поликлиникой для взрослых, детской поликлиникой, врачебной амбулаторией. В районной больнице имеется диагностическое отделение. В составе диагностического отделения: рентгенологический кабинет, флюорографический кабинет, кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ,).

Общее количество сотрудников ГУЗ СО «Екатериновская  РБ» - 252  человека, из них 25 врачей, 124 - средние медицинские работники, 13 - младший медперсонал, 90 - прочие.

В состав больничного комплекса входят 3-х этажный главный корпус; 2-х этажное здание поликлиники, КДЛ, одноэтажные здания инфекционного отделения, стоматология, автоклавов, нарколого-психиатрический кабинет.

Амбулаторно врачами ГУЗ СО «Екатериновская РБ» выполняется около 110 000 посещений в год.

В стационаре ГУЗ СО «Екатериновская РБ» имеются отделения:

-терапевтическое - на 31койку, в том числе педиатрические-8 коек;

-хирургическое - на 12 коек, в том числе 2 гинекологические,4 патологии беременных, для беременных и рожениц 1 койка, детские койки отсутствуют;

-детское инфекционное на 5 круглосуточных коек;

-инфекционное для взрослых на 4 койки;

-реанимация  1 койка;

- отделение сестринского ухода на 5 коек.

Ежегодно в стационаре пролечивается около 2000 пациентов, в дневном стационаре –1150.

В составе отделения скорой медицинской помощи 2 выездные бригады, ежегодно выполняющих около 6000 вызовов.

Сведения об учреждениях:

| Наименование учреждения | Здание специальное или приспособленное /Отдельно стоящее или встроенное | Износ % | Мед. персонал чел | Площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание лаборатории | Спец. /Отдельно стоящее | 80% | 13 | 185,7 | 992,8 | 35,0 |
| Главный корпус | Спец. /Отдельно стоящее | 60% | 98 | 1453,8 | 5957,9 |  |
| Лечебный корпус | Спец. /Отдельно стоящее | 80% | 37 | 1708,7 | 6948,1 |  |
| Инфекционное отделение | Спец. /Отдельно стоящее | 70% | 8 | 247,8 | 1321,3 |  |
| Зубопротезное отделение | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 3 | 349 | 103,9 |  |
| Зубоврачебное отделение | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 13 | 133,7 | 445,0 |  |
| Флюорографическое отделение | Спец. /Отдельно стоящее | 75% | 3 | 91,2 | 419 |  |

Динамика численности населения городского поселения за предшествующий период характеризовалась следующими показателями:

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 6486 | 6537 | 6553 | 6359 | 6328 | 6193 | 6061 | 6071 | 5995 | 5974 | 5888 |

Прогнозирование численности населения городского поселения до 2032 года — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в муниципальном образовании, напрямую будет определяться социально-экономическим развитием района.

Однако сложная демографическая обстановка в стране в целом и в поселении в частности, скорректировала прогнозные показатели генерального плана. Численность населения поселка снижается.

Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные показатели естественного и миграционного прироста, что обусловлено непростой экономической ситуацией, снижением общего благосостояния, оттоком населения на заработки в другие регионы страны. В половозрастной структуре также произошли некоторые негативные явления. Так, например, сокращается доля лиц младше трудоспособного возраста, но увеличивается доля пожилого населения.

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселка.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (прогнозно) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации на строительство ФОКа | отдел по спорту и туризму, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2025г. | 2027г |
| 1.2. | Строительство ФОКа | отдел по спорту и туризму, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2027г. | 2029г. |
| 2. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере культуры | отдел культуры и кино, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ |  |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации строительство дома культуры | отдел культуры и кино, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2018г. | 2019г. |
| 2.2 | Строительство дома культуры | отдел культуры и кино, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2019 | 2021г. |
| 3. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на строительство бани ( ПСД, геология, геодезия) | управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2020 | 2020 |
| 3.2 | Строительство общественной бани ( с благоустройством з/у) | управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ | 2020 | 2020 |

3.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий программы

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 (прогнозно) | 2019 (прогнозно) | 2020 (прогнозно) | 2021 (прогнозно) | 2022 (прогнозно) | 2023-2032 (прогнозно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2032 годы» | Отдел по спорту и туризму, отдел культуры и кино, управление образования, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района | Всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Разработка проектной документации на строительство ФОКа | Отдел по спорту и туризму, управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. строительство ФОКа | Отдел по спорту и туризму, управление ЖКХ и промышленности администрации муниципального района | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Разработка проектной документации на строительство дома культуры | Отдел культуры и кино, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Строительство дома культуры | Отдел культуры и кино, управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 45000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 5. Разработка проектной документации на строительство бани ( ПСД, геология, геодезия) | управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района | Всего. Бюджет МО. Бюджет района. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Внебюджетные источники. |  |  |  | 500 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |
| 6. Строительство общественной бани ( с благоустройством з/у) | управление архитектуры , капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района | Всего. Бюджет МО. Бюджет района. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Внебюджетные источники. |  |  |  | 7000 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7000 000 |  |  |  |

4.Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018-2032 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселка. Достижение цели и решение задачи программы оценивается 2 целевыми показателями (индикаторами) программы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения современными спортивными сооружениями Доля населения занимающегося физкультурой и спортом Ввод в эксплуатацию ФОКа | % | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 30,0 800 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры Ввод в эксплуатацию дома культуры | кол-во мест | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения банно прачечными услугами | Кол-во мест | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

5.Оценка эффективности мероприятий программы

Программа позволит повысить уровень социального развития населения поселка, будет способствовать формированию здорового образа жизни населения, приобщению к духовным и культурным ценностям.

Успешная реализация программы позволит к 2032 году обеспечить следующие результаты:

-обеспечить население поселка новыми современными объектами социальной инфраструктуры: театрально – концертным залом, кинотеатром;

-повысить уровень обеспеченности населения поселка современными спортивными сооружениями, создать благоприятные условия для занятия спортом;

-создать комфортные условия для проживания населения;

-сформировать современный привлекательный имидж поселения.

6.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселка  допускает мероприятия по внесению изменений в генеральный план Екатериновского муниципального образования при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов.

Для достижения целевых показателей программы целесообразно совершенствование действующих нормативно-правовых актов в данной сфере, а также разработка и утверждение иных нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Саратовской области.