РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУДОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22  января 2013                                                 № 04                                             посёлок Прудовой

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Прудового муниципального образования

Постановляю:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района  согласно приложению № 1.

2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования  Екатериновского муниципального района в следующем составе:

-Степанов А.Г. – заместитель главы администрации Прудового муниципального образования;

-Ионцева Н.Н. – директор Прудового СДК;

- Рыжова С.А.- заведующая МКДОУ №14 «Яблонька»;

-Дёмина А.Н. – директор МКОУ СОШ  посёлка Прудовой.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4.  Обнародовать настоящее постановление в установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации Прудового муниципального образования в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Прудового

муниципального образования:                                                                 В.А.Абрамов

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 22.01.2013.г.№ 04

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Прудового муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 25.01.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования | до 26.02.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования | с 03.06.2013г.-03.07.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования | до 01.08.2013г. |