**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРИЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25 марта 2013 года №17 село Альшанка

**О проведении мероприятий по**

**благоустройству и санитарной очистке**

**территории Альшанского муниципального**

**образования в весенний период 2013 года.**

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 6.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, ст.3 п.19 Устава Альшанского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Альшанского муниципального образования на весенний период 2013 года.

**(**Приложение №1 прилагается)

1. Утвердить состав оперативного штаба для организации постоянного контроля за благоустройством и санитарным состоянием территории Альшанского муниципального образования.

**(**Приложение №1 прилагается)

1. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории Альшанского муниципального образования в два этапа, первый этап весенний с апреля по май 2013 года по завершении основных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, санитарными днями на весь период считать, пятницу, еженедельно, второй этап осенний с сентября по октябрь 2013 года.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм собственности расположенных на территории Альшанского муниципального образования, организовать очистку от мусора, сухостоя, провести благоустройства территории в соответствии с рекомендуемым распределением.
3. Рекомендовать гражданам Альшанского муниципального образования мероприятия по благоустройству и санитарной очистки территории в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог, а владельцам торговых точек в радиусе 5 метров.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в фойе здания администрации Альшанского муниципального образования 28.03.2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Альшанского**

**муниципального образования М.Ф.Виняев**

Приложение № 1 к Постановлению

№17 от 25.03.2013 г.

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Альшанского муниципального образования в весенний период 2013 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1. | Благоустройство и санитарная очистка закрепленных территорий учреждений и организаций. | До 30 апреля 2013 года. | Глава Альшанского МО, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | Косметический ремонт памятника погибшим в годы ВОВ  -благоустройству территории прилегающие к памятнику;  -посадка саженцев около памятника 50 шт. | До 7 мая 2013 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | Благоустройство и санитарная очистка кладбищ Альшанского МО. | До 5 мая 2013 года. | Ведущий специалист администрации. |
| 4. | Побелка деревьев, бордюров, электроопор расположенных по улицам населенных пунктов МО. | До 25 мая 2013 года. | Главный специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 5. | Благоустройство и санитарная очистка придомовой и закрепленной территории. | До 10 мая 2013 года. | Ведущий специалист администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 6. | Установка уличных фонарей в с.Альшанка. | До сентября 2013 года. | Глава администрации. |
| 7. | Систематически производить обкос сорной растительности в населенных пунктах муниципального образования. | На весь летний период. | Ведущий специалист. |

**Глава администрации Альшанского**

**муниципального образования М.Ф.Виняев**

Приложение №2

к постановлению №17 от 25.03.2013 года

СОСТАВ

оперативного штаба для организации постоянного контроля за благоустройством и санитарным состоянием территории Альшанского муниципального образования.

1. Председатель штаба – Виняев М.Ф., Глава Альшанского муниципального образования.

Секретарь штаба – Полозкова Н.В., ведущий специалист администрации Альшанского муниципального образования.

Члены штаба:

1. Демидова Г.А., директор МКОУ СОШ с.Альшанка.
2. Демина Е.Ю., преподаватель МКОУ СОШ с.Альшанка.
3. Батурина И.В., заведующая дет.садас.Альшанка.
4. Абрашина А.А., директор Дома Культуры с.Альшанка.
5. Демин О.А.. предприниматель, магазин «Березка».
6. Васюк И.Н., участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Екатериновскому району (по согласованию).

**Глава администрации Альшанского**

**муниципального образования М.Ф.Виняев**