Администрация Индустриального муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2013 года  № 10                                                                                   п.Индустриальный

Об утверждении мероприятий по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Индустриального муниципального образования

Постановляю:

1.Назначить ответственным лицом за разработку и утверждение схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования заместителя главы администрации Индустриального муниципального образования Зиновьеву О.Л.

2.Утвердить график мероприятий по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования согласно приложению № 1.

3.Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования согласно приложению № 2.

4.  Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в специально отведенных местах п.Индустриальный, с.Изнаир, с.Подгоренка.

5. Опубликовать на официальном сайте Индустриального муниципального образования www.ind.ekaterinovka.sarmo.ru.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Индустриального

муниципального образования                                                                 С.Г.Гунин

Приложение 1 к постановлению

администрации Индустриального

муниципального образования

от 14 февраля 2013 года № 10

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Индустриального муниципального образования

| N п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | 14.02.2013 года |
| 2 | Принятие постановление администрации Индустриального муниципального образования «Об утверждении мероприятий по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования» | 14.02.2013 года |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования | до 18.03.2013 года |
| 4 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования | с 19.03.2013 года по 20.06.2013 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования | 22.07.2013 года |
| 6 | Утверждение схемы теплоснабжения Индустриального муниципального образования | до 14.08.2013 года |

И.о.главы администрации

Индустриального

муниципального образования                                                           С.Г.Гунин

Приложение 2 к постановлению

администрации Индустриального

муниципального образования

от 14 февраля 2013 года № 10

Состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения

Индустриального муниципального образования

Зиновьева О.Л. – заместитель главы администрации Индустриального муниципального образования

Рожкова А.Г. – директор СДК п.Индустриальный

Гадальцева В.М. – заведующая МКДОУ № 15 «Теремок»

Татарко Н.В. – директор МКОУ СОШ п.Индустриальный

Подгорнов А.А. – газовый слесарь службы эксплуатации ОАО «Саратовоблгаз» (по согласованию

И.о.главы администрации

Индустриального

муниципального образования                                                                   С.Г.Гунин