Администрация Индустриального муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2013 года № 28                                         п.Индустриальный

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях повышения качества и безопасности дорожного движения населения и сохранения  автомобильных дорог в надлежащем виде, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 года № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них и Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить целевую программу «Инвентаризация и паспортизация  автомобильных дорог местного значения общего пользования  на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Обнародовать на информационных стендах в специально отведенных местах в п.Индустриальный, с.Изнаир, с.Подгоренка.

- Опубликовать на официальном сайте Индустриального муниципального образования  www.ind.ekaterinovka.sarmo.ru.

И.о.главы администрации

Индустриального

муниципального образовании                                                   С.Г.Гунин

Приложение к постановлению

администрации Индустриального

муниципального образования

от 26 августа 2013 года № 28

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2013 год

ПАСПОРТ
 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Индустриального муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Индустриального муниципального образования |
| Цель Программы | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области |
| Основные задачи Программы | 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования. 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования. 3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | - Екатериновский филиал ГУП «Сартехинвентаризация»; - Администрация Индустриального муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования | Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Индустриального муниципального образования. Общий объем финансирования 7300 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов - паспортизация дорог; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией Индустриального муниципального образования |

1.Характеристика,  проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
       Сеть  автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2013 год составляет 15,3 км., в том числе с асфальтобетонным покрытием – 1,25 км., щебень – 2,75 км., грунтовые дороги – 11,3 км. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

2.Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки  целевой программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
      Реализация   целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

3.Цели и задачи Программы

Целью Программы является  инвентаризация и паспортизация  автомобильных дорог местного значения общего  пользования  на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области. Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной 	способности 	автодорог.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

  - Инвентаризация  и паспортизация дорог;

  - Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта

4.Основные направления реализации Программы

4.1Инвентаризация и  паспортизация дорог.

Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации, автомобильных дорог приведены в таблице 1 к Программе.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2013 год приведен в приложении № 1 к Программе.

Таблица 1 к  целевой Программе

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации, автомобильных дорог

| № п/п | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность, км | Объем финансирования (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Кооперативная | 0,45 | 3650 |
| 2 | улица Советская | 0,5 | 3650 |
| Итого: |  | 0,95 | 7300 |

5.Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Администрация Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области  осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

6.Ресурсное обеспечение Программы

6.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом 	утвержденных 	расходов 	бюджета.

7. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

7.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.         
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

- своевременное выполнение мероприятий содержания и ремонта автомобильных дорог

- улучшение состояния дорожного покрытия

- снижение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения.

Приложение № 1 к целевой Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования  на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

| № п\п | наименование улиц | протяженность (км) | Ширина (м) | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Индустриальный |  |  |  |  |
| 1. | Кооперативная | 0,4 | 5 | асфальтобетонное |
| 2 | Советская | 0,5 | 5 | асфальтобетонное, щебень |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
                                                                          постановлением администрации

Радогощинского сельского поселения

19 ноября 2012 года  № 118

ПЛАН

Реализации мероприятий целевой программы

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Источники финансирования (в тыс. руб.) |  |  | Получатель финансовых средств | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средств бюджета | прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2013г | 2013 год | 60,8 | 60,8 |  | Администрация Индустриального муниципального образования | Администрация Индустриального муниципального образования |  |