**АДМИНИСТРАЦИЯ БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 1 ноября 2016 года № 62 с. Бакуры**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Бакурского муниципального образования » на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Бакурского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Обнародовать настоящее постановление в определенных местах, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Бакурского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Бакурского**

 **муниципального образования: А.И. Котков**

Приложение

к постановлению администрации

Бакурского муниципального образования

от 1 ноября 2016 года № 62

**Паспорт муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)**  | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | Администрация Бакурского муниципального образования  |
| **Наименование исполнителя мероприятий**  |  Администрация Бакурского муниципального образования |
| **Наименование целевой программы** | «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2017 год |
| **Сроки реализации** | 2017 год |
| **Цели и задачи** | - улучшение эстетического вида населенных пунктов;- приведение в порядок территорий кладбищ;- подготовка проектной документации для системы наружного освещения улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования;- ликвидация несанкционированных свалок;- летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог);- приобретение и установка детской игровой площадки в с. Комаровка; - установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры- обустройство территории Парка отдыха. - разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков; |
| **Ожидаемые результаты** | - улучшение эстетического вида населенных пунктов;- приведение в порядок территорий кладбищ;- подготовка проектной документации для системы наружного освещения улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования;- ликвидация несанкционированных свалок;- летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог);- приобретение и установка детской игровой площадки;- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.;- обустройство территории Парка отдыха.- разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков; |
| **Целевые индикаторы** | -ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 100 руб. - 200 м2 (прогнозно); -уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно);- подготовка проектной документации системы наружного освещения улиц населенного пункта, покупка материалов, монтаж оборудования; на сумму 763 т.р.(прогнозно);- летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 25 тыс.руб.(прогнозно);- приобретение и установка детской игровой площадки на сумму 60 тыс.р.(прогнозно);- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 100 тыс.руб. (прогнозно);- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 50 тыс.руб.- обустройство территории Парка отдыха 10 т.р.;- разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков 200 тыс. руб (прогнозно); |
| **Характеристика программных мероприятий** | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Бакурского муниципального образования . |
| **Объемы и источники финансирования** | 1258 тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Бакурского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

**2. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2017 году.

**3. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Бакурского муниципального образования .

**Целями и задачами Программы являются:**

- улучшение эстетического вида населенных пунктов;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

-- подготовка проектной документации системы наружного освещения улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования;

 - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог);

- приобретение и установка детской игровой площадки;

- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.;

- обустройство территории Парка отдыха;

- улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок.

 - разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков;

**4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории муниципального образования;

 - улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

 - повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

**5. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

**6. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий сельских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Бакурского муниципального образования.

**7. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 80000 рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Бакурского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

 В рамках Программы в 2017 году предусмотрены расходы на:

-ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 100 руб. - 200 м2 (прогнозно);

-уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно);

- подготовка проектной документации системы наружного освещения улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования на сумму 763т.р.(прогнозно);

- летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 25 тыс.руб.(прогнозно);

- приобретение и установка детской игровой площадки на сумму 60т.р.(прогнозно);

- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 100 т.р.

-ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 50 т.р.;

- обустройство территории Парка отдыха на сумму 10т.р.(прогнозно).

-разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков 200 тыс.руб.;

 **8. Система управления реализацией Программы**

Администрация Бакурского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Бакурского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации Бакурского муниципального образования .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, (тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2017 |
| ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
| уборка территорий кладбищ | Бюджет поселения | 0 | 0 |
| Установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. с. Ивановка | Бюджетпоселения | 100,0 | 100,0 |
| Подготовка проектной документации системы наружного освещения улиц населенных пунктов покупка материалов, монтаж оборудования  | Бюджет поселения | 763,0 |  763.0 |
| Ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. | Бюджетпоселения | 50,0 | 50,0 |
| летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) | Бюджетпоселения | 25,0 | 25,0 |
|  Приобретение и установка детской игровой площадки | Бюджетпоселения | 60,0 | 60,0 |
| обустройство территории Парка отдыха | Бюджетпоселения | 10,0 | 10,0 |
| разработка проекта организации дорожного движения на дорогах муниципального образования и приобретение дорожных знаков  | Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |
| **Итого:** | **Бюджет поселения** | **1258 тыс. р.** | **1258 тыс. р.** |