**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАСТУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 января 2013 № 5 с. Сластуха

|  |
| --- |
| **Об утверждении мероприятий по разработке**  **схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования** |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Сластухинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования в следующем составе:

- Бывалкин В.Н. – глава администрации Сластухинского муниципального образования;

- Чунчуров Д. В. – директор Сластухинского СДК;

- Ляхова Т.Н. – Заведующая МКДОУ детский сад № 16;

- Курышев В.И. – директор МКОУ СОШ с. Сластуха.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в установленном порядке и разместить на официальном сайте Сластухинского муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Сластухинского МО: В. Н. Бывалкин**

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 24.01.2013.г.№ 5

**График**

**мероприятий по разработке схемы теплоснабжения**

**Сластухинского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| 1 | Создание рабочей группы | до 25.01.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования | до 26.02.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования | с 03.06.2013г.-03.07.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Сластухинского муниципального образования | до 01.08.2013г. |