**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИНДУСТРИАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 9 октября 2014 года № 31**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство п.Индустриальный с**

**предоставлением возможности жителям**

**беспрепятственного прохода с ул.Северная**

**и ул.Горная к центральной части**

**п.Индустриальный»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Индустриального муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство п.Индустриальный с предоставлением возможности жителям беспрепятственного прохода с ул.Северная и ул.Горная к центральной части п.Индустриальный» (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Обнародовать на информационных стендах в специально отведенных местах в п.Индустриальный, с.Изнаир, с.Подгоренка.
4. Опубликовать на официальном сайте Индустриального муниципального образования [www.ind.ekaterinovka.sarmo.ru](http://www.ind.ekaterinovka.sarmo.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Индустриального**

**муниципального образования С.Г.Гунин**

**Приложение 1 к постановлению**

**администрации Индустриального**

**муниципального образования**

**от 9 октября 2014 года № 31**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство п.Индустриальный с предоставлением возможности жителям беспрепятственного прохода с ул.Северная и ул.Горная к центральной части п.Индустриальный»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство п.Индустриальный с предоставлением возможности жителям беспрепятственного прохода с ул.Северная и ул.Горная к центральной части п.Индустриальный» |
| Заказчик Программы | Администрация Индустриального муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Индустриального муниципального образования |
| Цель Программы | Благоустройство территории п.Индустриальный, обеспечение возможности беспрепятственного прохода жителей п.Индустриальный с ул.Северная и ул.Горная по мостовому переходу через овраг к центральной части п.Индустриальный |
| Задача Программы | Создание условий для выполнения мероприятий по строительству мостового перехода, соединяющего ул.Северная и ул.Горная с выходом к центральной части п.Индустриальный |
| Сроки реализации Программы | 2014 год |
| Основные мероприятия Программы | 1.Демонтаж старого моста  2.Расчистка территории  3.Заливка фундамента  4.Установка поперечных шпал  5.Сварочные работы  6.Покраска моста  7.Обустройсво территории возле моста |
| Исполнители Программы | Администрация Индустриального муниципального образования |
| Финансовое обеспечение Программы.  Общий объем финансирования | 98000 рублей  Средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Благоустройство территории п.Индустриальный, возможность беспрепятственного перехода жителей с ул.Северная и ул.Горная по мостовому переходу с выходом к центральной части п.Индустриальный |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Управление Программой осуществляет администрация Индустриального муниципального образования |

**1.Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной** **программы**

Муниципальная программа «Благоустройство п.Индустриальный с предоставлением возможности жителям беспрепятственного переохода с ул.Северная и ул.Горная к центральной части п.Индустриальный» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других нормативно правовых актов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территорий и окружающей среды.

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в Индустриальном муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния внешнего благоустройства поселка Индустриальный. Данная работа имеет комплексный характер и является объектом особой заботы администрации Индустриального муниципального образования для создания благоприятных условий и жизнедеятельности населения.

Для решения поставленных задач разработана настоящая Программа, в которую включено благоустройство п.Индустриальный с предоставлением возможности жителям беспрепятственного перехода с ул.Северная и ул.Горная к центральной части п.Индустриальный, основными мероприятиями которой являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий по общестроительным работам** | **Затраты в рублях** |
| 1 | **Работы по ремонту мостового настила:**  - Щебень  - Цемент  - Металл  - Доски  - Краска | 7800  7000  29500  5200  2500 |
| 2 | **Оплата работы по договору и начисление на оплату труда** | 46000 |
| 3 | **Итого:** | 98000 |

Программой предполагается выполнение мероприятий на сумму 98000 рублей.

**2.Разработчик Программы**

Разработчиком Программы является администрация Индустриального муниципального образования.

Благоустройство поселка Индустриальный позволит создать условия для повышения уровня комфортного проживания населения в Индустриальном муниципальном образовании.

**Основные цели и задачи Программы**

Основными целями настоящей Программы являются:

-  обеспечение единого подхода к решению проблем благоустройства поселка Индустриальный;

- улучшение эстетического вида части поселка Индустриальный путем проведения ремонта мостового перехода, соединяющего ул.Северная и ул.Горная с центральной частью п.Индустриальный и  условий жизни населения Индустриального муниципального образования;

-  создание гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства  в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения сельского поселения и с учетом экологической безопасности.

**4.Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы – 2014 год

**5.Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Индустриального муниципального образования –98000 рублей.

1. **Организационный и экономический механизмы**

**реализации Программы**

Администрация Индустриального муниципального образования выполняет функции Заказчика по выполнению работ по благоустройству поселка Индустриальный.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем составления договора с подрядчиком для выполнения работ.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит:

-   повысить уровень благоустройства территории Индустриального муниципального образования путем обустройства части поселка Индустриальный.

**8. Исполнители Программы**

Исполнителями Программы являются: администрация Индустриального муниципального образования и подрядчик, с которым будет заключен договор на выполнение работ по благоустройству.

**9. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Индустриального муниципального образования.