АМИНИСТРАЦИЯ СЛАСТУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015 г.       №56                                                             с. Сластуха

# Об утверждении муниципальной программы

# «Комплексное благоустройство территории

# Сластухинского муниципального образования »  на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Екатериновского муниципального образования

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Комплексное благоустройство  территории Сластухинского муниципального образования»  на 2016 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации Сластухинского муниципального образования и разместить на  официальном сайте  в сети интернет администрации Сластухинского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации

Сластухинского МО                                                          Д.А.Беляев

Приложение

к постановлению администрации

Сластухинского   муниципального образования

от     02.11.2015 г.   №56

# Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Сластухинского муниципального образования» на 2016 год

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Сластухинского муниципального образования |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Сластухинского муниципального образования |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Комплексное благоустройство территории Сластухинского муниципального образования» на 2016 год |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида муниципального образования; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды; - создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - улучшение архитектурного вида муниципального образования ; - приведение в порядок территорий кладбищ; -установка дорожных знаков ; - строительство системы наружного освещения улиц населенного пункта; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство территории Парка Победы в с.Сластуха и в с.Вязовка -обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха . |
| Ожидаемые результаты | - улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании; - улучшение архитектурно-эстетического вида и санитарного состояния муниципальном образовании; - создание мест для полноценного отдыха, - улучшение эстетического вида территорий кладбищ; -установка дорожных знаков ; - строительство системы наружного освещения улиц населенного пункта; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство территории Парка Победы в с.Сластуха и в с.Вязовка -обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха . |
| Целевые индикаторы | -приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 100 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно); -спил отдельно стоящих деревьев из расчета 100 руб. 1 шт. -5/10 штук (прогнозно); -ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 100 руб. - 100 м2 (прогнозно); -уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 100 руб. (прогнозно) -200м2; -приобретение и установка малых архитектурных форм: - урн для мусора, скамеек, вазонов, кашпо, элементов благоустройства на сумму 30 тыс. руб. (прогнозно); -установка дорожных знаков на сумму 10 т.р.(прогнозно); - строительство системы наружного освещения улиц населенного пункта;) на сумму 100 т.р.(прогнозно); - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 50т.р.(прогнозно) - приобретение и установка детских игровых площадок на сумму 60т.р.(прогнозно); - обустройство территории Парка Победа в с.Сластуха и в с.Вязовка на сумму 20т.р.(прогнозно). -обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха на сумму 25 т.р. |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Сластухинского муниципального образования . |
| Объемы и источники финансирования | 328500тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Сластухинского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории города всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2016 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Сластухинского муниципального образования .

# Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида муниципального образования;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- улучшение архитектурного вида муниципального образования ;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

-установка дорожных знаков ;

-  установка систем уличного освещения населенных пунктов;

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог)

- приобретение и установка детских игровых площадок;

- обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха;

- обустройство территории Парка  Победы в с.Сластуха и в с.Вязовка;

- улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории Сластухинского МО ;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий  кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников;

- установку малых архитектурных форм: работы по  приобретению и установке   скамеек и  урн проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Сластухинского муниципального образования.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 328500  рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Сластухинского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрены расходы на:

-приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 100 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно);

-спил отдельно стоящих деревьев  из расчета 100 р./ 1 шт. -5/10 штук (прогнозно);

-ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 100 руб. - 100 м2 (прогнозно);

-уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 100 руб. 200 м2(прогнозно);

-приобретение и установка малых архитектурных форм:

- урн для мусора, скамеек, вазонов, кашпо, элементов благоустройства на сумму 30 тыс. руб. (прогнозно);

-установка дорожных знаков   на сумму 10 т.р.(прогнозно);

строительство  системы наружного освещения улиц населенного пункта на сумму 100т.р.(прогнозно)

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 50т.руб.(прогнозно

- приобретение и установка детских игровых площадок на сумму             60т.р.(прогнозно);

- обустройство территории Парка  Победы в с.Сластуха и в с.Вязовка на сумму 20 т.р.(прогнозно);

-обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха на сумму 25 т.р.(прогнозно).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Сластухинского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Сластухинского муниципального образования выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Сластухинского муниципального образования .

| Цели, задачи, наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| посадка цветочной рассады | Бюджет поселения | 2500 | 2500 |
| спил отдельно стоящих деревьев | Бюджет поселения | 1000 | 1000 |
| ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 10000 | 10000 |  |  |  |
| уборка территорий кладбищ | Бюджет поселения | 20000 | 20000 |  |  |  |
| -приобретение и установка малых архитектурных форм: - урн для мусора, скамеек, вазонов, кашпо, элементов благоустройства | Бюджет поселения | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| установка дорожных знаков | Бюджет поселения | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| строительство наружного освещения улиц населенных пунктов | Бюджет поселения | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |
| летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) | Бюджет поселения | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |
| приобретение и установка детских игровых площадок | Бюджет поселения | 60000 | 60000 |  |  |  |  |  |
| обустройство территории Парка Победы в с.Сластуха и в с.Вязовка | Бюджет поселения | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| обустройство памятника «Борцам революции» в с.Сластуха | Бюджет поселения | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |
| Итого: | Бюджет поселения | 328500 | 328500 |  |  |  |  |  |