Российская Федерация

Администрация Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.03.2023 года                             № 14                                           с.Новоселовка

Об утверждении оценки эффективности МП Новоселовского МО за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Новоселовского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Новоселовского муниципального образования №9  от 14.03.2016  года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Новоселовского муниципального образования за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024  годы» (Приложение).

- Обнародовать настоящее постановление в установленных местах обнародования и  на официальном сайте в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Новоселовского

муниципального образования                                                         А.А.Постников

Приложение

к постановлению администрации

Новоселовского муниципального образования

от 23.03.2023 года № 14

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Новоселовского муниципального образования за 2022 год

«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024  годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Новоселовского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Новоселовского муниципального образования №9  от 14.03.2016  года, администрация Новоселовского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Новоселовского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024  годы» за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | кассовое исполнение за январь-декабрь 2022 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы» за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)» | 6286600,00 | 6404350,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=6404350,00/6286600,00х100%=102%

При исполнении данной программы были достигнуты высокие результаты, поставленные цели и задачи на 2022 год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 102%. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы  выполнена значительная часть основных задач программы.