**Российская Федерация**

**Администрация Новоселовского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.11.2021 года № 41 с.Новоселовка**

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Новоселовского муниципального образования на 2022 год»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоселовского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Новоселовского муниципального образования на 2022 год», согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленных местах обнародования и опубликовать данное постановление на официальном сайте в сети Интернет.

3.Централизованной бухгалтерии предусмотреть в бюджете 2022 года средства на реализацию программных мероприятий.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

**Глава администрации Новоселовского**

**муниципального образования А.А.Постников**

Приложение

к постановлению администрации

Новоселовского МО

от 09.11.2021г. № 41

**Паспорт муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории Новоселовского муниципального образования» на 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)** | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | Администрация Новоселовского муниципального образования |
| **Наименование исполнителя мероприятий** | Администрация Новоселовского муниципального образования |
| **Наименование ведомственной целевой программы** | «Комплексное благоустройство территории Новоселовского муниципального образования» на 2022 год |
| **Сроки реализации** | 2022 год |
| **Цели и задачи** | - улучшение эстетического вида села;  - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - достижение экологического равновесия, повышение  качества окружающей среды;  - создание безопасных и комфортных условий в зонах  массового отдыха;  - улучшение архитектурного вида села;  - приведение в порядок территорий кладбищ;  -обслуживание дорожных знаков;  - обслуживание системы наружного освещения улиц населенного пункта;  - содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО;  -ликвидация несанкционированных свалок;  - летнее содержание дорог (окос травы, уборка мусора вдоль  дорог);  -развитие сетей водоснабжения;  -благоустройство памятников;  - проведение кадастровых работ по оформлению территории кладбищ;  -оформление и постановка на учет водопроводных сетей и земельного участка, на котором расположена скважина п.Прудовой |
| **Ожидаемые результаты** | - улучшение экологической обстановки;  - улучшение архитектурно-эстетического вида и санитарного  состояния;  - создание мест для полноценного отдыха,  - улучшение эстетического вида территорий кладбищ;  -обслуживание дорожных знаков;  -обслуживание системы наружного освещения улиц населенного пункта;  - содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО;  - летнее содержание дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог);  -улучшение эстетического вида памятников;  -устойчивая работа сетей водоснабжения;  -оформление и постановка на учет водопроводных сетей и земельного участка, на котором расположена скважина п.Прудовой  - оформление и постановка на учет земельных участков, на которых расположены общественные сельские кладбища. |
| **Целевые индикаторы** | - запланирована посадка саженцев деревьев. (прогнозное) – 4,2 т.р.;  -ликвидация несанкционированных свалок;  -содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО на сумму 50,0т.р.(прогнозное);  - летнее содержание дорог (укос, уборка мусора вдоль дорог, вырубка кустарников) -50,0т.р.;  -благоустройство памятников-150,0 т .р.  -содержание мест захоронения, в том числе: очистка территории кладбища – 50,0 т.р.;  -обслуживание дорожных знаков на сумму- 10,0 т.р.;  -обслуживание системы наружного освещения улиц населенных пунктов на сумму 150,0т.р. (прогнозное);  -развитие сетей водоснабжения- 50,0 т.р.;  - проведение кадастровых работ по оформлению территории кладбищ – 15,0т.р.  -оформление и постановка на учет плотины с.Новоселовка, плотины п.Прудовой – 88,0 т.р. |
| **Характеристика программных мероприятий** | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Новоселовского муниципального образования. |
| **Объемы и источники финансирования** | Общий объем финансирования программы составляет 617,2 тыс. рублей, в том числе:  - 617,2 тыс. рублей из средств местного бюджета |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей МО и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Новоселовского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории МО всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

**2. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2022 году.

**3. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Новоселовского муниципального образования.

**Целями и задачами Программы являются:**

- улучшение эстетического вида сел;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- улучшение архитектурного вида;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

-обслуживание дорожных знаков;

- обслуживание уличного освещения (замена ламп, установка дополнительных светильников); - содержание земельного участка,занятого полигоном ТБО;

- летнее содержание дорог (укос, уборка мусора вдоль дорог);

-развитие сетей водоснабжения;

-содержание в надлежащем состоянии памятников;

-улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок;

**4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик муниципального образования;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории МО;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства;

-оформить и поставить на учет земельные участки, на которых расположены общественные сельские кладбища;

-оформить и поставить на учет водопроводные сети и земельный участок, на котором расположена скважина п.Прудовой.

**5. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

**6. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий городских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников;

- установку малых архитектурных форм, работы по приобретению контейнеров и урн, проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Новоселовского муниципального образования.

**7. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 617,2 тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Новоселовского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2021 году.

В рамках Программы в 2022 году предусмотрены расходы на:

- запланирована посадка саженцев деревьев. (прогнозное) – 4,2 т.р.;

-ликвидация несанкционированных свалок;

-содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО на сумму 50,0т.р.(прогнозное);

- летнее содержание дорог (укос, уборка мусора вдоль дорог, вырубка кустарников) -50,0т.р.;

-благоустройство памятников-150,0 т .р.

-содержание мест захоронения, в том числе: очистка территории кладбища – 50,0 т.р.;

-обслуживание дорожных знаков на сумму- 10,0 т.р.;

-обслуживание системы наружного освещения улиц населенных пунктов на сумму 150,0т.р. (прогнозное);

-развитие сетей водоснабжения- 50,0 т.р.;

- проведение кадастровых работ по оформлению территории кладбищ – 15,0т.р.

-оформление и постановка на учет плотины с.Новоселовка, плотины п.Прудовой – 88,0 т.р.

**8. Система управления реализацией Программы**

Администрация Новоселовского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Новоселовского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой администрации Новоселовского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,  наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство территории Новоселовского муниципального образования, в том числе:  посадка саженцев деревьев; благоустройство памятников;  содержание земельного участка занятого полигоном ТБО;  летнее содержание дорог (укос, уборка мусора вдоль дорог;  оформление, постановка на учет, ремонт плотины с.Новоселовка, плотины п.Прудовой | Бюджет поселения | 342,2 |
| 2 | Содержание мест захоронения, в том числе:  очистка территории кладбища  -проведение кадастровых работ по оформлению территории кладбищ | Бюджет поселения | 65,0 |
| 3 | Организация дорожного движения на дорогах Новоселовского муниципального образования в том числе:  обслуживание дорожных знаков | Бюджет поселения | 10,0 |
| 4 | Развитие сетей уличного освещения, в том числе:  обслуживание системы наружного освещения улиц населенного пункта | Бюджет поселения | 150,0 |
| 5 | Развитие сетей водоснабжения | Бюджет поселения | 50,0 |
|  | **Итого:** |  | **617,2** |