**План работ по содержанию и созданию зелёных насаждений на территории Екатериновского муниципального района на 2018 - 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, кв/м | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Работы по созданию новых зелёных населений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т. ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | | Стоимость работ, руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Екатериновское | р. п. Екатериновка | Парк Победы  ул. Молодёжная  ул. Дачная | 0,7 | высадка | шт. | 120 |  | |  |  | 73 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  | Альшанское | с. Альшанка | с. Альшанка | 0,2 | высадка | шт. | 30 |  | |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Андреевское | с. Андреевка | с. Андреевка | 0,6 | высадка | шт. | 100 |  | |  |  |  | 28 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Бакурское | с. Бакуры  с. Ивановка  с. Комаровка  с. Кручи | с. Бакуры  с. Ивановка  с. Комаровка  с. Кручи | 0,8 | высадка | шт. | 300 |  | |  |  | 74  19  63 | 58 |  |  |  | 52 | 34 |  |  |  |
|  | Галаховское | с. Галахово  с. Упоровка  п. Юбилейный | с. Галахово  с. Упоровка  п. Юбилейный | 0,2 | высадка | шт. | 40 |  | |  |  | 12  8 | 8 |  |  |  | 9  3 |  |  |  |  |
|  | Индустриальное | п. Индустриальный | п. Индустриальный | 0,3 | высадка | шт. | 55 |  | |  |  | 42 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Кипецкое | с. Кипцы  д. Михайловка | с. Кипцы  д. Михайловка | 0,4 | высадка | шт. | 100 |  | |  |  | 20 | 28 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Коленовское | с. Колено | с. Колено | 0,2 | высадка | шт. | 30 |  | |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Крутоярское | с. Крутояр | с. Крутояр | 0,3 | высадка | шт. | 30 |  | |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Прудовое | п. Прудовой | п. Прудовой | 0,2 | высадка | шт. | 45 |  |  | |  | 27 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Новосёловское | с. Новосёловка | с. Новосёловка | 0,3 | высадка | шт. | 50 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Сластухинское | с. Сластуха  с. Вязовка | с. Сластуха  с. Вязовка | 0,2 | высадка | шт. | 35 |  |  | |  | 12  8 |  |  |  |  | 10  5 |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному району** | **12** |  |  | **4,1** |  |  | **875** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |