ГЛАВА

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.10.2023 г. № 4

р.п. Екатериновка

О внесении изменений в постановление администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области от 16.05.2023 г. № 3 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области»

# В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района  Саратовской области,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в   постановление администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области от    16.05.2023 г.  № 3 " О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Екатериновского  муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области " изложив приложение в новой редакции, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Слава труду" и разместить на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района в сети Интернет.

Глава Екатериновского

муниципального образования                                                      В.А. Мурнаева

Приложение

к постановлению  главы

Екатериновского  муниципального образования

Екатериновского муниципального района

от   20.10.2023 г.  № 4

Порядок и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в правила

землепользования  и застройки Екатериновского   муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области | май 2023 г. - ноябрь 2023 г. |
| 2. | Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки | ноябрь 2023 г. |
| 3. | Направление проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки главе Екатериновского муниципального образования | декабрь 2023 г. |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту | Проведение публичных слушаний не может быть более одного месяца |
| 6. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний |
| 7. | Представление проекта главе Екатериновского муниципального образования | После проведения публичных слушаний |
| 8. | Принятие решения главой Екатериновского муниципального образования о направлении проекта в Совет Депутатов Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района для утверждения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта |
| 9. | Опубликование решения Совета Депутатов Екатериновского муниципального образования в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | После принятия решения об утверждении |