РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля  2013  № 8                       с.Андреевка

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Андреевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Андреевского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Андреевского  муниципального образования согласно приложению № 1.

2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Андреевского  муниципального образования в следующем составе:

- Искалиева О.А. – заместитель главы администрации Андреевского  муниципального образования;

- Булатова Г.Н. – директор Андреевского ДК;

- Елина О.Н. – Заведующая МКДОУ «Светлячок»;

- Жирнова Е.И. – директор МКОУ СОШ с. Андреевка.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 03.08.2013 года обеспечить сбор сведений и разработать схемы теплоснабжения  поселения в соответствии с   п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4.  Обнародовать настоящее постановление в установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации Андреевского  муниципального образования в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского

муниципального образования:                                    А.Н.Яшин

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 11.02.2013.г.№ 8

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Андреевского муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 25.02.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Андреевского муниципального образования | до 26.03.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Андреевского муниципального образования | с 01.04.2013г.- 03.07.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Андреевского муниципального образования | с 03.07.2013г.-03.08.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Андреевского муниципального образования | до 01.09.2013г. |

Глава администрации Андреевского МО:                      А.Н.Яшин