**АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАСТУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.06.2018 года №31**

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского**

**муниципального района Саратовской области на 2018-2020 гг.»**

В целях создания необходимых условий для энергосбережения, повышения энергетической эффективности, снижения бюджетных расходов, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уставом Сластухинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 – 2020 годы » согласно приложению.

2. Установить, что финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного  бюджета в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Сластухинского МО Ф. С. Жуков**

Приложение к постановлению

администрации Сластухинского МО

от 19.06.2018 года № 31

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

на 2018-2020 годы»

**2018 год**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2020г.г. »**  **( далее - Программа)** |
| **Основание для разработки программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав Сластухинского муниципального образования |
| **Муниципальный заказчик**  **Программы** | Администрация Сластухинского муниципального образования |
| **Основные разработчики Программы** | Администрация Сластухинского  муниципального образования |
| **Исполнители Программы** | Администрация Сластухинского  муниципального образования |
| **Цель и задачи Программы** | **Цель:**  - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Сластухинского муниципального образования.  - Улучшение качества жизни и благосостояния населения Сластухинского муниципального образования  - содержание зданий и сооружений объектов муниципальной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов  - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - широкая пропаганда энергосбережения;  - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей на топливо и электрическую энергию;  - снижение потерь энергоресурсов;  - улучшение экологической ситуации;  -повышение эффективности и надежности существующих систем энергосбережения в поселении.  **Задачи:**  -организация учета и контроля потребляемых энергоресурсов;  -разработка энергетических паспортов, способствующих осуществлению контроля за потреблением энергоресурсов;  - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергоснабжения и повышения энергетической эффективности;  - проведение энергетического аудита.  - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.  - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;  - активная пропаганда энерго и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; |
| **Сроки реализации Программы** | **2018-2020 год** |
| **Объем и источники финансирования Программы** | **Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 280 тыс. рублей.**  2018 год –80,0 тыс.руб.;  2019 год – 100,0 тыс.руб.;  2020 год – 100,0 тыс.руб.  Программа финансируется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | -ежегодное снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях жилищном фонде и предприятиях;  - достижение экономии.  -уменьшение бюджетных затрат на приобретении ТЭР;  -улучшение благосостояния населения;  -получение актов энергетических обследований и энергетических паспортов;   -полный переход на приборный учет при расчетах муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;  -решение экологических и социальных проблем            поселения. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией Сластухинского муниципального образования.  Сбор и анализ отчетных данных о выполнении мероприятий настоящей Программы обеспечиваются администрацией Сластухинского муниципального образования в установленные сроки. |

**1.Обоснование Программы**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов и экономии ресурсов.

Проблема высоких платежей за потребляемые энергетические ресурсы  (далее - ТЭР) и ежегодный рост тарифов делают вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности особо актуальными для бюджетных объектов – Администрации Сластухинского муниципального образования.

При существующем уровне энергоемкости сельского поселения дальнейший рост стоимости топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по внедрению современных методов энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сластухинского сельского поселения.

В администрации Сластухинского МО сохраняется тенденция неэкономного использования ТЭР. Положение усугубляется ростом тарифов на ресурсы. Одним из наиболее крупных потребителей является уличное освещение.

Муниципальная Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления бюджетными организациями администрации сельского поселения в целях организации учета, повышения качества и снижения не эффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.

Данной Программой намечены энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит снижение нерациональных тепловых потерь и соответственно потребление ТЭР, позволит провести модернизацию уличного освещения, что в конечном итоге приведет к снижению платежей за потребление электроэнергии.

Все планируемые мероприятия направлены на решение комплексной проблемы повышения эффективности использования энергетических ресурсов, сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами.

**2.Цель и задачи Программы, сроки реализации**

Целями Программы являются:

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Сластухинского муниципального образования.

- Улучшение качества жизни и благосостояния населения Сластухинского муниципального образования

- содержание зданий и сооружений объектов муниципальной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей на топливо и электрическую энергию;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

-повышение эффективности и надежности существующих систем энергосбережения в поселении

-выполнение задач, поставленных Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы администрации Сластухинского муниципального образования необходимо решить следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями сельского поселения;

-модернизация оборудования, используемого в целях электроснабжения населения сельского поселения;

- установка энергосберегающих ламп уличного освещения;

-осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения.

Для достижения целей, предусмотренных Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

-провести энергетическое обследование зданий объектов бюджетной сферы;

 -разработать и провести мероприятие по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации;

Проводить систематические мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде  энергосбережения в общеобразовательных учебных заведениях;

- принимать участие в семинарах по энергосбережению;

-перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения объектов бюджетной сферы и уличного освещения.

-учитывать показатели энергетической эффективности при закупках для муниципальных нужд приборов и оборудования;

-поддерживать техническую исправность и соблюдение сроков проверки  приборов учета, установленных в учреждениях бюджетной сферы.

-разработка энергетических паспортов, способствующих осуществлению контроля за потреблением энергоресурсов;

**3.Ресурсное обеспечение Программы.**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Сластухинском муниципальном образовании является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления, а следовательно и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии являются: осветительные приборы, насосы систем отопления, системы вентиляции и кондиционирования, оргтехника. Основным потребителем электроэнергии в поселении является система уличного освещения. Учитывая высокие и постоянно растущие цены на электроэнергию, данная статья расходов бюджета поселения связана именно с электропотреблением. Внедрение энергосберегающих технологий в потреблении электроэнергии даст наиболее ощутимый эффект в экономии как самого ресурса, так и в экономии расходной части бюджета поселения.

**4.Система программных мероприятий**.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии*.* Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло – и электроснабжение);

- организация постановки выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества на учет в установленном порядке, затем признание муниципальной собственности на данные объекты;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе, в том числе замещению бензина альтернативными видами моторного топлива – природным газом, сжиженным газом»

-проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

-завершение оснащения приборами учета электроэнергии системы уличного освещения поселения;

-внедрение автоматизированных систем учета;

-разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- закупка и установка энергосберегающих светильников для уличного освещения и в первую очередь светодиодных светильников и прожекторов;

-пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

**5.Финансирование Программы**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 280 тыс. рублей.

2018 год –80,0 тыс.руб.;

2019 год – 100,0 тыс.руб.;

2020 год – 100,0 тыс.руб.

Программа финансируется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

По мере реализации мероприятий муниципальной Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение показателей муниципальной Программы, допускается внесение изменений в муниципальную Программу в соответствии с действующим законодательством.

Объемы бюджетного финансирования муниципальной Программы ежегодно уточняться в установленном порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

**6.Контроль реализации Программы**

Контроль реализации Программы, который включает периодичную отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договора, осуществляется администрацией Сластухинского муниципального образования.

Управление реализацией муниципальной Программы осуществляет заказчик муниципальной Программы - Администрация Сластухинского муниципального образования.

Заказчик муниципальной Программы несет ответственность за реализацию муниципальной Программы, уточняет сроки реализации мероприятий целевой Программы и объемы их финансирования.

Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет средств местного бюджета, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Исполнитель муниципальной Программы представляет отчетные данные в следующие сроки:

- по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Информационное сопровождение муниципальной Программы осуществляет исполнитель, который обеспечивает доведение до населения сельского поселения информации о реализации мероприятий муниципальной Программы путем обнародования или размещения ее в средствах массовой информации и на других носителях.

Координатор муниципальной Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий, рациональному использованию средств местного бюджета.

 Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

* сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
* данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
* сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
* сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;
* информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;
* оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрации Сластухинского муниципального образования.

**7. Оценка эффективности и реализации Программы**

Руководителем Программы является Администрация Сластухинского муниципального образования, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы, ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы, определяет первоочередность выполнения мероприятий связанных с исполнением данной Программы.

Реализация Программы должна обеспечить

- энергетическую паспортизацию;

- проведение энергетических обследований;

- установление нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Социально-экономический эффект программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы» будет способствовать повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Сластухинского муниципального образования.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение потребления ТЭР. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Приложение

к постановлению администрации Сластухинского МО

**СИСТЕМА**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 гг. »**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансирование | Сумма тыс. руб | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Разработка графика обязательных энергетических обследований** | **Администрация Сластухинского муниципального образования.** | **Не требуется финансирование** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений** | **Администрация Сластухинского муниципального образования.** | **Бюджет Сластухинского муниципального образования.** | **0** | **20.0** | **0** |
| **3** | **Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения** | **Администрация Сластухинского муниципального образования.** | **Не требуется финансирование** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Изготовление энергетических паспортов** | **Администрация Сластухинского муниципального образования.** | **Бюджет Сластухинского муниципального образования.** | **-** | **-** | **60.0** |
| **5** | **Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий** | **Администрация Сластухинского муниципального образования** | **Не требуется финансирование** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Строительство системы наружного освещения**  **(приобретение оборудования в т.ч. светодиодных светильников )** | **Администрация Сластухинского муниципального образования.** | **Бюджет Сластухинского муниципального образования.** | **80,0** | **80.0** | **40.0** |