**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 21.03.2013г . № 15 с.Альшанка

**Об утверждении целевой**

**Программы « Развитие сетей наружного**

**освещения на территории Альшанского**

**муниципального образования в 2013 году»**

В соответствии со ст. 15 ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Альшанского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить целевую программу « Развитие сетей наружного

освещения на территории Альшанского муниципального образования в 2013 году» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Альшанского**

**муниципального образования: М.Ф. Виняев**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения Альшанского муниципального образования.

Необходимость ускорения реконструкции и совершенствования освещения вызвана значительным ростом деловой и досуговой активности населения в вечерние и ночные часы. Освещение улиц способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц муниципального образования.

В настоящее время возникает острая необходимость серьезной работы по улучшению наружного освещения территории муниципального образования. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству.

На рынке электротехнической продукции появилась продукция нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, существует необходимость внедрения новых передовых материалов и технологий. Это значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сетей наружного освещения.

Исходя из вышеизложенного, на территории Альшанского муниципального образования разработана настоящая целевая Программа. Мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов освещения территории.

**Цели Программы**

Целью муниципальной целевой программы является повышение качества и эффективности наружного освещения территории Альшанского муниципального образования.

**Задачи Программы**

- установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий источников света;

- увеличение количества освещаемых территорий Альшанского муниципального образования.

**Источники финансирования программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств из резервного фонда депутата Саратовской областной думы Заигралова Ю.А., а так же за счет средств местного бюджета.

**Мероприятия по реализации программы**

Мероприятия по реализации настоящей программы включают в себя следующие действия: покупка светильников, таймера, кабеля, лампочек, реконструкция столбов, монтаж светильников и таймера, прокладка кабеля – 150 тыс. руб.

**Приложение к постановлению**

**Альшанского муниципального**

**образования № 15 от 21.03.2013г.**

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитию сетей наружного освещения на территории Альшанского муниципального образования в 2013 году»**

**с.Альшанка 2013**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | **-** Целевая программа «« Развитие сетей наружного освещения на территории Альшанского муниципального образования в 2013 году»  (далее - Программа) |
| **Муниципальный заказчик**  **Программы** | - Администрация Альшанского муниципального образования |
| **Основные разработчики**  **Программы** | - Администрация Альшанского муниципального образования |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный Закон «Об энергосбережении»,СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
| **Цель Программы** | Цель: Освещение улиц села Альшанка  - Качественное и высокоэффективное освещение улиц села ,обеспечение освещаемости территории села согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» на основе высокоэкономичных и надежных источников света. |
| **Задачи Программы** | -Повышение надежности и долговечности освещения.  -Оптимизация бюджетных расходов.  -Улучшение криминогенной обстановки.  -Повышение комфортности проживания.  -Повышение безопасности движения. |
| **Сроки реализации Программы** | - 2013г. |
| **Перечень основных мероприятий** | -строительство сетей наружного освещения  с.Альшанка |
| **Исполнители основных мероприятий Программы** | ООО «САМ-стройпроект» |
| **Объем и источники финансирования** | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 50 000руб. из резервного фонда депутата Саратовской областной Думы Заигралова Ю.А.  100000 руб. местный бюджет |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | -.Реализация программы позволит достигнуть реализации до постановленных целей и задач, обеспечить комфортное проживание жителей, улучшить сетевой облик села, уменьшение аварийности ДТП. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | - контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется: муниципальным заказчиком - администрацией Альшанского муниципального образования.  Сбор и анализ отчетных данных о выполнении мероприятий настоящей Программы обеспечиваются администрацией Альшанского муниципального образования в установленные сроки. |

1.Анализ состояния наружного освещения в Альшанском муниципальном   
образовании .  
  
Сеть наружного освещения села состоит из распределительной сети общей протяженностью 3 км, в том числе:   
- воздушная линия -3 км.   
Всего установлено 16 светильников наружного освещения.

**Глава Альшанского**

**муниципального образования: М.Ф.Виняев**