**Российская Федерация**

**Администрация Новоселовского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05.08. 2019 года № 35 с.Новоселовка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, на территории Новоселовского МО Екатериновского МР Саратовской области, на 2019 – 2021 г.г.** |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Новоселовского МО Екатериновского МР Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

  1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, на территории Новоселовского МО Екатериновского МР Саратовской области, на 2019 – 2021 г.г. согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленных местах обнародования и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Новоселовского**

**муниципального образования А.А.Постников**

Приложение к постановлению

администрации Новоселовского

муниципального образования

от 05.08.2019 г. № 35

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории Новоселовского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**на 2019 – 2021 г.г.**

**Целью мероприятий** является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

**Задачи:** улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН2.1.4.1074-01); обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения на территории Новоселовского МО | ежеквартально | не требуется | Администрация Новоселовского МО |
| 2 | Техническое обслуживание систем водоснабжения, обнаружение утечек воды, принятие мер по их устранению | В течение планируемого периода | 10 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 3 | Частичная замена ветхих сетей водопровода | по факту  выявления | 10 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 4 | Очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой | май,  сентябрь планируемого периода | 5 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 5 | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | в течение года | 4 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 6 | Замена водоподъемного оборудования на артезианских скважинах | по мере необходимости | 44 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Новоселовского МО | После получения результатов  анализов | 3 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 8 | Установка автоматической системы для подъема воды | 2020-2021 | 55 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 9 | Ремонтные работы по завариванию водонапорной башни с.Переезд, п.Прудовой | 2019-2020 | 30 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 10 | Замена вышедших из строя клапанов, задвижек с.Новоселовка | 2020-2021 | 10 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 11 | Уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников в ЗСО 1 - го пояса артезианской скважины | 2020-2021 | 5 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 12 | Приобретение и установка станции обезжелезивания на артскважине в п.Прудовой | 2021 | 180 000 | Администрация Новоселовского МО |
| 13 | Оформление права собственности на существующие водозаборные сооружения (артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети, колодцы) п.Прудовой, с.Переезд | 2020-2021 | 50 000 | Администрация Новоселовского МО |