РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРУДОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря  2015 года                  № 45                          посёлок Прудовой

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Прудового муниципального образования

Екатериновского муниципального района

на 2016 год».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Прудового муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Комплексное благоустройство территории  Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района   на 2016 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации Прудового муниципального образования , а также на официальном сайте в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Прудового

муниципального образования:                                                   В.А.Абрамов

Приложение

к постановлению администрации Прудового муниципального образования

Екатериновского   муниципального района

от 01декабря 2015 года   № 45

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории  Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2016 год»

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Комплексное благоустройство территории Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2016 год». |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида поселка; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды; - создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - улучшение архитектурного вида поселка ; - приведение в порядок территорий кладбищ; --обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - летнее содержание дорог (скашивание сорной травы, уборка мусора вдоль дорог); - обустройство прилегающей территории у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; |
| Ожидаемые результаты | - улучшение экологической обстановки в посёлке ; - улучшение архитектурно-эстетического вида и санитарного состояния поселка; - создание мест для полноценного отдыха, - улучшение эстетического вида территорий кладбищ; -обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - летнее содержание дорог (скашивание сорной травы, уборка мусора вдоль дорог); - обустройство прилегающей территории у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; |
| Целевые индикаторы | - запланирована посадка 30 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно); -приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 200 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно); -спил отдельно стоящих деревьев из расчета 3000 руб. 1 шт. -10/12 штук (прогнозно); -уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно); -обслуживание дорожных знаков на сумму 20 000 руб. (прогнозно); - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;) на сумму 20 000 руб.(прогнозно); - летнее содержание дорог (скашивание сорной растительности , уборка мусора вдоль дорог) на сумму 20 000 руб.(прогнозно); - обустройство прилегающей территории у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на сумму 30 000 руб.(прогнозно). |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования | 163500 руб. из средств бюджета поселения. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   поселка и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией  Прудового муниципального образования  Екатериновского муниципального района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории города всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2016 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории  Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида поселка;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- улучшение архитектурного вида поселка ;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

- контроль за численностью безнадзорных животных;

--обслуживание дорожных знаков ;

-  реконструкция уличного освещения (замена старых на новые светильники, дополнительные светильники строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;

- летнее содержание  дорог (скашивание сорной травы, уборка мусора вдоль дорог);

- обустройство  прилегающей территории  у памятника воинам  погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик поселка;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории поселка;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий сельских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 163 500  рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Екатериновского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрены расходы на:

- запланирована посадка 30 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно);

-приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 200 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно);

-спил отдельно стоящих деревьев  из расчета 3000 руб. 1 шт. -10/12 штук (прогнозно);

-уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно);

-обслуживание дорожных знаков   на сумму 20 000 руб.прогнозно);

строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта на сумму 20 000 руб.прогнозно);

- летнее содержание  дорог (скашивание сорной растительности,уборка мусора вдоль дорог) на сумму 20 000 руб.(прогнозно);

-обустройство  прилегающей территории  у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов на  сумму 30 000 руб.(прогнозно).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация  Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация  Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  главой администрации Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района .

| Цели, задачи, наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| посадка 30 шт. саженцев деревьев | Бюджет поселения | 7 500 | 7500 |  |  |  |  |
| посадка цветочной рассады | Бюджет поселения | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| спил отдельно стоящих деревьев | Бюджет поселения | 36 000 | 36 000 |  |  |  |  |
| уборка территорий кладбищ | Бюджет поселения | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |
| обслуживание дорожных знаков | Бюджет поселения | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта | Бюджет поселения | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| летнее содержание дорог (скашивание сорной растительности , уборка мусора вдоль дорог) | Бюджет поселения | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| обустройство прилегающей территории у памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Бюджет поселения | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
| Итого: | Бюджет поселения | 163 500 | 163 500 |  |  |  |  |