**Российская Федерация**

**Администрация Новоселовского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.09.2022 года № 40 с.Новоселовка**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Новоселовского МО от 10.01.2022г. №5 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской областина 2022 – 2024**  **годы»** |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменение в постановление администрации Новоселовского МО от 10.01.2022г. №5 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской областина 2022 – 2024 годы»: приложение к постановлению от 10.01.2022г. №5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3.Обнародовать настоящее Постановление в установленных местах обнародования, а также на официальном сайте в сети Интернет.

**Глава администрации Новоселовского**

**муниципального образования А.А.Постников**

Приложение к постановлению администрации

Новоселовского МО Екатериновского МР Саратовской области

от 01.09.2022г. № 40

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской областина 2022 – 2024**  **годы**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | -администрация Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | - Администрация МО |
| Срок реализации Программы | 2022 – 2024 г.г. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является:  -осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения);  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;  -сохранность автомобильных дорог местного значения.  - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения  Задачами Программы являются:  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация МО |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16,2 км;  - ремонт автомобильных дорог;  -повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов |
| Характеристика Программных мероприятий | -осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (представлены в приложении №1) |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 8101,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  1) 2022 год – 757,6 тыс. руб., (муниципальный дорожный фонд)  2) 2022 год – 5529,0 тыс. руб. (субсидии областного дорожного фонда)  3) 2022 год – 300,0 тыс. руб. (бюджет Новоселовского муниципального образования)  4) 2023 год – 757,6 тыс. руб. (муниципальный дорожный фонд)  5) 2024 год – 757,6 тыс. руб. (муниципальный дорожный фонд) |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | - ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий глава администрации Новоселовского МО Постников А.А. |

**I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом**

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Новоселовского муниципального образования за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтового покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значительная часть асфальтового покрытия имеет максимальную степень разрушения.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить потребности населения.

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022 – 2024 года.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселовского МО (далее -местные дороги) составляет 16,2 км; из них: автомобильные дороги с асфальтовым покрытием – 6,4 км., автомобильные дороги с щебнем- 1,4 км., автомобильные дороги с песчано-гравийной смесью- 4,05 км., автомобильные дороги с грунтовым покрытием – 4,35 км.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с типом покрытия представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Идентификационный номер** | **Протяженность**  **всего, км.** | **В том числе** | | | |
| **асфальто**  **бетон** | **щебень** | **песчано-гравийная смесь** | **грунт/ земляное полотно** |
| **с.Новоселовка** | | | | | | | |
| 1 | автодорога по улице Центральная | 63-216-860 ПО МП 001 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | автодорога по улице Рабочая | 63-216-860 ПО МП 002 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | автодорога по улице Садовый переулок | 63-216-860 ПО МП 003 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 4 | автодорога по улице Зеленая | 63-216-860 ПО МП 004 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | автодорога по улице Новая | 63-216-860 ПО МП 005 | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 6 | автодорога по улице Первомайская | 63-216-860 ПО МП 006 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| **п.Мирный** | | | | | | | |
| 7 | автодорога по улице Садовая | 63-216-860 ПО МП 007 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 8 | автодорога по улице Луговая | 63-216-860 ПО МП 008 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| **д.Октябревка** | | | | | | | |
| 9 | автодорога по улице Заречная | 63-216-860 ПО МП 009 | 1,35 |  |  | 1,35 | 1,35 |
| **д.Малая Екатериновка** | | | | | | | |
| 10 | автодорога по улице Майская | 63-216-860 ПО МП 010 | 1,9 |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 11 | автодорога по улице Заречная | 63-216-860 ПО МП 011 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 12 | автодорога по улице Центральная | 63-216-860 ПО МП 012 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 13 | автодорога по улице Луговая | 63-216-860 ПО МП 013 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| 14 | автодорога по улице Южная | 63-216-860 ПО МП 014 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |
| **п.Прудовой** | | | | | | | |
| 15 | автодорога по улице Садовая | 63-216-862 ПО МП 001 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 16 | автодорога по улице Молодёжная | 63-216-862 ПО МП 002 | 0,6 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 17 | автодорога по улице Пионерская | 63-216-862 ПО МП 003 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| 18 | автодорога по улице Северная | 63-216-862 ПО МП 004 | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 19 | автодорога по улице Комсомольская | 63-216-862 ПО МП 005 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 20 | автодорога по улице Весенняя | 63-216-862 ПО МП 006 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| **с.Переезд** | | | | | | | |
| 21 | автодорога по улице Молодёжная | 63-216-862 ПО МП 007 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
| 22 | автодорога по улице Центральная | 63-216-862 ПО МП 008 | 0,65 |  |  |  | 0,65 |
| 23 | автодорога по улице Украинская | 63-216-862 ПО МП 009 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |

**II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, содействия росту мобильности населения а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для Новоселовского муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2022- 2024 года.

**III. Описание ожидаемых результатов реализации программы**

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

**IV. Перечень и описание программных мероприятий**

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении№2 к Программе.

**V. Оценка рисков реализации программы**

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

**VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, планируемых к ремонту и содержанию.

**VII. Описание системы управления реализацией программы,**

**и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**VIII. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

**приложение№1**

к муниципальной Программе «Осуществление дорожной деятельности

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

в границах Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2022 – 2024 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**реализации муниципальной Программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  (вид работ) | Источник финанси рования | объем финанси рования всего (тыс.руб.) | Сумма в год, тыс.руб. | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2022год | 2023год | 2024год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-сметный расчет ремонта автомобильных дорог | всего | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | повышение качества дорог |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Новоселовского муниципального образования (расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосточных труб, летнее содержание дорог) | всего | 2302,8 | 787,6 | 757,6 | 757,6 | повышение безопасности дорожного движения |
| местный бюджет | 2302,8 | 787,6 | 757,6 | 757,6 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Новоселовского муниципального образования (ямочный ремонт с асфальтовым покрытием, отсыпка горной массой, грунтовое покрытие) | всего | 5529,0 | 5529,0 | 0 | 0 | Доведение автомобильных дорог до нормативных  требований |
| местный бюджет | - | - | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5529,0 | 5529,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение дорожных знаков | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение безопасности дорожного движения |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | | | 8101,8 | 6586,6 | 757,6 | 757,6 |  |

**приложение№2**

к муниципальной Программе «Осуществление дорожной деятельности

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

в границах Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2022 – 2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень объектов, планируемых к включению в муниципальную программу по обеспечению дорожной деятельности в Новоселовском муниципальном образовании Екатериновского муниципального района Саратовской на 2022 г.** | | | |
| **Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улиц)** | **протяженность**  **п.м.** | **Кол-во**  **м2** | **Сумма руб.** |
| **с.Новоселовка** | | | |
| автодорога по улице Центральная | 1900 | 11400 | 967374,00 |
| автодорога по улице Зеленая | 1600 | 9600 | 822526,00 |
| **д.Малая Екатериновка** | | | |
| автодорога по улице Майская | 1900 | 11400 | 1251190,00 |
| **п.Прудовой** | | | |
| автодорога по улице Садовая | 800 | 4800 | 724782,00 |
| автодорога по улице Пионерская | 600 | 3600 | 556087,00 |
| автодорога по улице Комсомольская | 400 | 2400 | 387391,00 |
| **с.Переезд** | | | |
| автодорога по улице Молодёжная | 700 | 4200 | 358570,00 |
| автодорога по улице Центральная | 650 | 3900 | 336530,00 |
| **д.Октябревка** | | | |
| автодорога по улице Заречная | 1340 | 8040 | 124550,00 |
| **ВСЕГО:** | 9890 | 59340 | 5529000,00 |