АДМИНИСТРАЦИЯ БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 марта 2021  года  №  16                                   с. Бакуры

О внесении изменений в постановление администрации Бакурского МО

№ 43 от 01.12.2020  г. «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского  муниципального  образования  на 2021 год».

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003года    №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакурского  муниципального образования Екатериновского муниципального района, администрация Бакурского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения  в  постановление администрации Бакурского муниципального образования № 43 от 01 декабря  2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского  муниципального образования на 2021 год»:

1.1. приложение к постановлению администрации изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2021 год

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Бакурского муниципального образования |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Бакурского муниципального образования |
| Наименование целевой программы | «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2021 год |
| Сроки реализации | 2021 год |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида населенных пунктов; - ликвидация несанкционированных свалок; - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог); - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры; - приобретение и установка спортивной площадки; приобретение и установка детского игрового комплекса; - озеленение; - благоустройство территории родника в с. Бакуры; - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы; - организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании, разработка правил организации дорожного движения; - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации |
| Ожидаемые результаты | - улучшение эстетического вида населенных пунктов; - ликвидация несанкционированных свалок; - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог); - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры; - приобретение и установка спортивной площадки; приобретение и установка детского игрового комплекса; - озеленение; - благоустройство территории родника в с. Бакуры; - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы; - организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании, разработка правил организации дорожного движения; - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации |  |
| Целевые индикаторы | - ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1 м2 стоимостью 100 руб.- 500 м2 (прогнозно) – 87,6 тыс.р. - летнее содержание дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог) – 90 тыс. р. - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры – 100 тыс. р. - приобретение и установка спортивной площадки – 132 тыс. р. приобретение и установка детского игрового комплекса - 286 тыс.р. - озеленение – 10 тыс. р. - благоустройство территории родника в с. Бакуры - 100 тыс.р. - организация дорожного движения на дорогах муниципального образования 59 тыс.р. -разработка правил организации дорожного движения – 41 тыс. р. - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы – 50 тыс.р. - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации – 300 тыс.р. |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Бакурского муниципального образования . |
| Объемы и источники финансирования | 1255,6 тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Бакурского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2021 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Бакурского муниципального образования .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида населенных пунктов;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- летнее содержание  дорог ( обкос, уборка мусора вдоль дорог);

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры;

- озеленение;

- приобретение и установка спортивной площадки;

- приобретение и установка детского игрового комплекса;

- благоустройство территории родника в с. Бакуры;

-  проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы;

- организация дорожного движения на дорогах муниципального образовании,  разработка правил организации дорожного движения;

-   наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории муниципального образования;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий,  проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Бакурского муниципального образования.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет  1255,6   тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Бакурского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2020 году.

В рамках Программы в 2021 году предусмотрены расходы на:

- ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1 м2 стоимостью 100 руб.-  500 м2 (прогнозно) – 87,6 тыс.р.

- летнее содержание  дорог ( обкос , уборка мусора вдоль дорог) – 90 тыс. р.

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры – 100 тыс. р.

- приобретение и установка спортивной площадки – 132 тыс. р.

приобретение и установка детского игрового комплекса -  286 тыс.р.

- озеленение – 10 тыс. р.

- благоустройство территории родника в с. Бакуры  - 100 тыс.р.

- организация дорожного движения на дорогах муниципального образования 59 тыс.р.

- разработка правил организации дорожного движения – 41 тыс. р.

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы – 50 тыс.р.

- наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации – 300 тыс.р.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Бакурского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Бакурского муниципального образования выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации Бакурского муниципального образования .

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территории Бакурского МО в том числе: - ликвидация несанкционированных свалок; - летнее содержание дорог ( обкос, уборка мусора вдоль дорог); - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Бакуры; - озеленение; - приобретение и установка спортивной площадки; - приобретение и установка детского игрового комплекса; - благоустройство территории родника в с. Бакуры; - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню победы; | Бюджет поселения | 855,6 |
| Организация дорожного движения на дорогах муниципального образования в том числе: - приобретение и установка дорожных знаков - разработка правил организации дорожного движения | Бюджет поселения | 100,0 |
| Развитие сетей уличного освещения в том числе: - покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации | Бюджет поселения | 300,0 |
| Итого: | Бюджет поселения | 1255,6 тыс. р. |

Глава администрации Бакурского

муниципального образования:                                                               А.И.Котков