АДМИНИСТРАЦИЯ БАКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 февраля  2020  года  №  4                                   с. Бакуры

О внесении изменений в постановление администрации Бакурского МО

№ 41 от 29.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной                                                                        программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского  муниципального  образования  на 2019 год».

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003года    №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакурского  муниципального образования Екатериновского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения  в  постановление администрации Бакурского муниципального образования № 41 от 29 октября 2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Бакурского  муниципального образования на 2019 год»:

1.1. приложение к постановлению администрации изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2019 год

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |  | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  | Администрация Бакурского муниципального образования |  |
| Наименование исполнителя мероприятий |  | Администрация Бакурского муниципального образования |  |
| Наименование целевой программы |  | «Комплексное благоустройство территории Бакурского муниципального образования» на 2019 год |  |
| Сроки реализации |  | 2019 год |  |
| Цели и задачи |  | - улучшение эстетического вида населенных пунктов; - ликвидация несанкционированных свалок; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. - установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка; - приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры; - благоустройство парковой зоны (установка лавочек); - замена фонарей уличного освещения; - приобретение и установка ограждений детских площадок; - замена тротуарной плитки около памятника воинам Великой Отечественной Войны в с. Бакуры; - оформление земельных участков мест захоронения; - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации; - замена неисправного электрооборудования. |  |
| Ожидаемые результаты |  | - улучшение эстетического вида населенных пунктов; -ликвидация несанкционированных свалок; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. - установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка; - приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры; - благоустройство парковой зоны ( установка лавочек); -замена фонарей уличного освещения; - приобретение и установка ограждений детских площадок; - замена тротуарной плитки около памятника воинам Великой Отечественной Войны в с. Бакуры; -оформление земельных участков мест захоронения; - наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации; - замена неисправного электрооборудования |  |
| Целевые индикаторы |  | -ликвидация несанкционированных свалок на сумму 30000,0 руб. - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 14616,5 руб; - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 45979,0 руб. - установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка – 112810,0.руб. - приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры – 45384,95 руб. - благоустройство парковой зоны (установка лавочек) – 6000,0 руб; замена фонарей уличного освещения – 14616,5руб; - приобретение и установка ограждений детских площадок на сумму 53493,05.руб. (прогнозно) -замена тротуарной плитки около памятника воинам Великой Отечественной Войны в с. Бакуры -170948,17 руб. (прогнозно). -оформление земельных участков мест захоронения - 40000,00 руб. (прогнозно) - покупка э/оборудования – 436409,91 руб.; - доставка товара – 6000,00 руб.; технологическое присоединение – 40046,62 руб.; -монтаж уличного освещения – 357341,65 руб.; - замена неисправного электрооборудования – 44653,48 руб. (прогнозно). |  |
| Характеристика программных мероприятий |  | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Бакурского муниципального образования . |  |
| Объемы и источники финансирования |  | 1207351,66 руб. из средств бюджета поселения. |  |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Бакурского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2019 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Бакурского муниципального образования .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида населенных пунктов;

-ликвидация несанкционированных свалок;

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог);

-  ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.

- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка;

- приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры;

- благоустройство парковой зоны ( установка лавочек);

-замена фонарей уличного освещения;

- приобретение и установка ограждений детских площадок;

-замена тротуарной плитки  около   памятника воинам Великой Отечественной  Войны в с. Бакуры;

- оформление земельных участков мест захоронения;

- наружное освещение улиц населенных пунктов, покупка материалов, монтаж оборудования, изготовление проектной документации;

- замена неисправного электрооборудования.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории муниципального образования;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий,  проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Бакурского муниципального образования.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет  1418299,83  руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Бакурского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2018 году.

В рамках Программы в 2019 году предусмотрены расходы на:

Благоустройство в сумме 493848,17 руб., в том числе:

-ликвидация несанкционированных свалок на сумму 30000,0 руб.

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 14616,5 руб;

-  ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. на сумму 45979,0 руб.

- установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка – 112810,0.руб.

- приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры – 45384,95 руб.

- благоустройство парковой зоны ( установка лавочек) – 6000,0 руб.;

- замена фонарей уличного освещения – 14616,5руб;

- приобретение и установка ограждений детских площадок на сумму 53493,05.руб.  (прогнозно);

-замена  тротуарной плитки  около   памятника воинам Великой Отечественной  Войны в с. Бакуры  - 170948,17 руб. (прогнозно).

Оформление земельных участков мест захоронения на сумму 40000,00 руб. (прогнозно).

Развитие сетей уличного освещения на сумму 884451,66 руб. в том числе:

- покупка э/оборудования  - 436409,91 руб.;

- доставка товара  - 6000,00 руб.;

- технологическое присоединение – 40046,62 руб.;

- монтаж уличного освещения – 357341,65 руб.;

- замена неисправного электрооборудования - 44653,48 руб.( прогнозно).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Бакурского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Бакурского муниципального образования выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации Бакурского муниципального образования .

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территории Бакурского МО в том числе: -ликвидация несанкционированных свалок - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. - установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Ивановка - приобретение и установка детской площадки в с. Бакуры - благоустройство парковой зоны ( установка лавочек) - замена фонарей уличного освещения - приобретение и установка ограждений детских площадок -замена тротуарной плитки около памятника воинам Великой Отечественной Войны в с. Бакуры | Бюджет поселения | 493848,17 |
| Оформление земельных участков мест захоронения | Бюджет поселения | 40000,00 |
| Развитие сетей уличного освещения: в т.ч .- покупка э/оборудования - доставка товара -технологическое присоединение -монтаж уличного освещения - замена неисправного электрооборудования | Бюджет поселения | 884451,66 |
| Итого: | Бюджет поселения | 1418299,83 |

2.Обнародовать настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Бакурского

муниципального образования:                                                          А.И.Котков