- Российская Федерация

- Администрация                                                                                      Альшанского муниципального образования

- Екатериновского муниципального района                         Саратовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля  2023 года                  № 10 13

Об оценка эффективности реализации муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год  «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  в границах  Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации Альшанского муниципального образования от14.03.2016 года № 10  «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Альшанского муниципального образования, администрация Альшанского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  в границах  Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»»» (Приложение 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на главу Альшанского муниципального образования.

Глава Альшанского

муниципального образования                                           М.Ф. Виняев.

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Альшанского муниципального образования

от 20.02.2023 года № 10

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Альшанского муниципального образования за 2022 год                       «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  в границах  Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования утвержденным постановлением администрация Альшанского муниципального образования от 14.03.2016 года № 10 администрация Альшанского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Альшанского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах  общего пользования местного значения  в границах  Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»                                                                                        за февраль – декабрь 2022 года                                                                      (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за февраль-декабрь 2022 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.» за февраль – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года) | 2 556 400,00 рублей, из них: - средства областного бюджета в сумме 2 103 000,00 рублей; - средства местного бюджета в сумме 453 400,00 рублей; | 2 556 400, 00 рублей 2 103 000,00 рублей 453 400,00 рублей |
|  | ИТОГО |  |  | 2 556 400,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=2  556 400,00 / 2  556 400,00 х100%=  100 %

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2022 год выполнены в полном объеме. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 100 %. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнены основные задачи  программы.