1. **Российская Федерация**
2. **Администрация Альшанского муниципального образования**
3. **Екатериновского муниципального района Саратовской области**
4. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 февраля 2023 года **№ 10 13**

**Об оценка эффективности реализации муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»**

В соответствии с постановлением администрации Альшанского муниципального образования от14.03.2016 года № 10 **«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Альшанского муниципального образования, администрация Альшанского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»»» (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Альшанского муниципального образования.

**Глава Альшанского**

**муниципального образования М.Ф. Виняев.**

**Приложение 1 к постановлению администрации**

**Альшанского муниципального образования**

**от 20.02.2023 года № 10**

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**Альшанского муниципального образования за 2022 год «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования утвержденным постановлением администрация Альшанского муниципального образования от 14.03.2016 года № 10 администрация Альшанского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Альшанского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.» за февраль – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы (руб.)** | |
| **План** | **Кассовое исполнение за февраль-декабрь 2022 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг.» за февраль – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года) | **2  556 400,00** рублей,  из них:  - средства областного бюджета в сумме **2 103 000,00** рублей;  - средства местного бюджета в сумме  **453 400,00** рублей; | **2 556 400, 00** рублей  2 103 000,00 рублей  453 400,00рублей |
|  | **ИТОГО** |  |  | **2  556 400,00** |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=2  556 400,00 / 2  556 400,00 х100%= 100 %

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2022 год выполнены в полном объеме. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 100 %. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнены основные задачи программы.