АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 г. № 726

р.п. Екатериновка

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области №783 от 12.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования »  на 2018-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Екатериновского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области № 783 от 12.12.2017 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования»  на 2018-2020 гг.»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой и контрольной работы администрации Екатериновского муниципального района обнародовать настоящее постановление в установленных местах, сектору по информатизации администрации Екатериновского муниципального района опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района www.ekaterinovka.sarmo.ru.

3.Финансовому управлению администрации предусмотреть в бюджете 2018-2020гг. средства на реализацию программных мероприятий.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктуре ,вопросам экологии и безопасности, ЖКС Т.В.Вдовину.

Глава Екатериновского

муниципального района                                                С.Б. Зязин

Приложение

к постановлению администрации

Екатериновского   муниципального района

№726 от  05.12.2018г.

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования» на 2018-2020 гг.

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Екатериновского муниципального района |
| Наименование исполнителя мероприятий | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района |
| Сроки реализации | 2018-2020 гг. |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида поселка; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды; - создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - улучшение архитектурного вида поселка ; - приведение в порядок территорий кладбищ; - контроль за численностью безнадзорных животных; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО; - летнее содержание дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка канализационных крышек; - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство площади возле административного здания администрации ЕМР; - обустройство территории Парка культуры и отдыха; - ремонт газопровода. |
| Ожидаемые результаты | - улучшение экологической обстановки в городе; - улучшение архитектурно-эстетического вида и санитарного состояния поселка; - создание мест для полноценного отдыха, - улучшение эстетического вида территорий кладбищ; - регулирование численности безнадзорных животных на территории города; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО; - летнее содержание дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка канализационных крышек; - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство площади возле административного здания администрации ЕМР; -- обустройство площади под размещение нестационарного торгового объекта . - обустройство территории Парка культуры и отдыха; -- ремонт газопровода. |
| Целевые индикаторы | - запланирована посадка 50 шт. саженцев деревьев (прогнозно); - приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 1 тыс. штук (прогнозно); - обрезка кустарников в количестве 100 штук (прогнозно); - спил отдельно стоящих деревьев -16/20 штук (прогнозно); - ликвидация несанкционированных свалок - 300 м2 (прогнозно); -уборка территорий кладбищ; -приобретение и установка малых архитектурных форм: урн для мусора, скамеек, вазонов, кашпо, элементов благоустройства; - отлов и содержание безнадзорных животных из расчета; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта); - содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО; - летнее содержание дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка канализационных крышек; - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство территории Парка культуры и отдыха - обустройство площади под размещение нестационарного торгового объекта; - ремонт газопровода. |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Екатериновского муниципального образования . |
| Объемы и источники финансирования | 18000 ,00 тыс. руб. (прогнозно) из средств местного бюджета образования. Всего, тыс. руб.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.. В том числе; 18000,0; 6000,0; 6000,0; 6000,0. Местный бюджет; 18000,0; 6000,0; 6000,0; 6000,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   поселка и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Екатериновского муниципального района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории города всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2018-2020 гг.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Екатериновского муниципального образования .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида поселка;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- улучшение архитектурного вида поселка;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

- контроль за численностью безнадзорных животных;

-  реконструкция уличного освещения (замена старых на новые светильники, дополнительные светильники строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;

- содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО;

- летнее содержание  дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог);

- приобретение и установка канализационных крышек;

- приобретение и установка детских игровых площадок;

- обустройство площади возле административного здания администрации ЕМР;

- обустройство территории Парка  культуры и отдыха;

- обустройство площади под размещение нестационарного торгового объекта;

- улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок;

- ремонт газопровода.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик поселка;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории поселка;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий городских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников;

- установку малых архитектурных форм: работы по  приобретению и установке автобусных павильонов,  скамеек и  урн проводятся в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Екатериновского муниципального образования.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Екатериновского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2018-2020 гг.

В рамках Программы в 2018-2020 гг. предусмотрены расходы на:

- ремонт газопровода;

-  посадку 50 шт. саженцев деревьев;

- приобретение и посадка цветочной рассады;

- обрезку;

- спил отдельно стоящих деревьев - 16/20 штук (прогнозно);

- ликвидацию несанкционированных свалок - 500 м2 (прогнозно);

- уборку территорий кладбищ;

- приобретение и установка малых архитектурных форм:

- урн для мусора, скамеек, вазонов, кашпо, элементов благоустройства ;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;

- оплата за электроэнергию уличного освещения

- содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО ;

- летнее содержание  дорог (окос, уборка мусора вдоль дорог);

- приобретение и установка канализационных крышек;

- приобретение и установка детских игровых площадок;

- обустройство территории Парка  культуры и отдыха;

- Организация и содержание мест захоронения;

- обустройство площади под размещение нестационарного торгового объекта.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Екатериновского муниципального района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Екатериновского муниципального района выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации по инфраструктуре, вопросам экологии ,безопасности и ЖКС администрации Екатериновского муниципального района .

|  | Приложение к муниципальной программе |
| --- | --- |

Перечень

основных направлений муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования »  на 2018-2020 гг.»

| Наименование мероприятий | Стоимость работ т. руб. | Исполнитель | срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |
| 2018год |  |  |  |  |
| 1: Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1. Оплата за электроэнергию | 1200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в поставки коммунальных услуг | Январь 2018 года | декабрь 2018 года |
| 1.2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт электролиний уличного освещения | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере содержания и ремонта электролиний | Январь 2018 года | декабрь 2018 года |
| Итого | 1600,0 |  |  |  |
| 2: Озеленение |  |  |  |  |
| 2.1. Покупка посадочного материала, посадка, уход за газонами, окашивание газонов и обочин транзитных улиц | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Март 2018 | Октябрь2018 |
| 2.2.Валка сухих деревьев и обрезка ветвей деревьев | 200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Февраль 2018 | Декабрь 2018 |
| Итого | 300,0 |  |  |  |
| 3: Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 500,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию мест захоронения | Февраль 2018 | Декабрь 2018 |
| Итого | 500,0 |  |  |  |
| 4: Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |
| 4.1. Выполнение работ по содержанию тротуаров, автомобильных дорог автобусных павильонов, лестниц, мостов, подходов к мостам и путепроводов (работа дворников) | 1800,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию тротуаров | Январь 2018 | Декабрь 2018 |
| 4.2. Выполнение работ по уборке и вывозу мусора | 524,3 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по сбору и вывозу мусора | Февраль 2018 | Декабрь 2018 |
| 4.4.Побелка бордюров, окраска опор электролиний, тумб объявлений. | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Март 2018 | Сентябрь 2018 |
| 4.5. Обустройство и содержание городского парка | 1100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Апрель 2018 | декабрь2018 |
| 4.6 ремонт газопровода | 75,7 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере содержания и ремонта газовых сетей | Ноябрь 2018 | декабрь2018 |
| Итого | 6000,0 |  |  |  |
| 2019год |  |  |  |  |
| 1: Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1. Оплата за электроэнергию | 1200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в поставки коммунальных услуг | Январь 2019 года | декабрь 2019 года |
| 1.2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт электролиний уличного освещения | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере содержания и ремонта электролиний | Январь 2019 года | декабрь 2019 года |
| Итого | 1300,0 |  |  |  |
| 2: Озеленение |  |  |  |  |
| 2.1. Покупка посадочного материала, посадка, уход за газонами, окашивание газонов и обочин транзитных улиц | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Март 2019 | Октябрь2019 |
| 2.2.Валка сухих деревьев и обрезка ветвей деревьев | 200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Февраль 2019 | Декабрь 2019 |
| Итого | 300,0 |  |  |  |
| 3: Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 500,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию мест захоронения | Февраль 2019 | Декабрь 2019 |
| Итого | 500,0 |  |  |  |
| 4: Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |
| 4.1. Выполнение работ по содержанию тротуаров, автомобильных дорог автобусных павильонов, лестниц, мостов, подходов к мостам и путепроводов (работа дворников) | 2000,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию тротуаров | Январь 2019 | Декабрь 2019 |
| 4.2. Выполнение работ по уборке и вывозу мусора | 600,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по сбору и вывозу мусора | Февраль 2019 | Декабрь 2019 |
| 4.4.Побелка бордюров, окраска опор электролиний, тумб объявлений. | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Март 2019 | Сентябрь 2019 |
| 4.5. Обустройство и содержание городского парка | 1200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Апрель 2019 | декабрь2019 |
| Итого | 6000,0 |  |  |  |
| 2020год |  |  |  |  |
| 1: Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1. Оплата за электроэнергию | 1200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в поставки коммунальных услуг | Январь 2020 года | декабрь 2020 года |
| 1.2. Техническое обслуживание, содержание и ремонт электролиний уличного освещения | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере содержания и ремонта электролиний | Январь 2020 года | декабрь 2020 года |
| Итого | 1300,0 |  |  |  |
| 2: Озеленение |  |  |  |  |
| 2.1. Покупка посадочного материала, посадка, уход за газонами, окашивание газонов и обочин транзитных улиц | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Март 2020 | Октябрь2020 |
| 2.2.Валка сухих деревьев и обрезка ветвей деревьев | 200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по озеленению | Февраль 2020 | Декабрь 2020 |
| Итого | 300,0 |  |  |  |
| 3: Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 500,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию мест захоронения | Февраль 2020 | Декабрь 2020 |
| Итого | 500,0 |  |  |  |
| 4: Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |
| 4.1. Выполнение работ по содержанию тротуаров, автомобильных дорог автобусных павильонов, лестниц, мостов, подходов к мостам и путепроводов (работа дворников) | 2000,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по содержанию тротуаров | Январь 2020 | Декабрь 2020 |
| 4.2. Выполнение работ по уборке и вывозу мусора | 600,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по сбору и вывозу мусора | Февраль 2020 | Декабрь 2020 |
| 4.4.Побелка бордюров, окраска опор электролиний, тумб объявлений. | 100,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Март 2020 | Сентябрь 2020 |
| 4.5. Обустройство и содержание городского парка | 1200,0 | Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания услуг по благоустройству | Апрель 2020 | декабрь2020 |
| Итого | 6000,0 |  |  |  |
| Всего по программе | 18000,0 |  |  |  |