РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2013  № 8                                                                         с. Колено

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Коленовского муниципального образования, постановляю:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования в следующем составе:

- Аринушкина К.Н. – заместитель главы администрации Коленовского муниципального образования;

- Бойкова Т.Е. – директор Коленовского ДК;

- Короткова О.М. – директор МКОУ СОШ с. Колено.

- Силаева Е.А.  -  заведующая ФАП с.Колено.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде здания администрации  Коленовского МО, а также разместить на официальном сайте администрации  Коленовского муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Коленовского

муниципального образования:                                        С.В.Гусенков

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 22.01.2013.г.№ 1

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Коленовского муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 04.02.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования | до 28.02.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования | с 03.06.2013г.- 03.07.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Коленовского муниципального образования | до 01.08.2013г. |