**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.11 2018 года № 57 село Андреевка

**О внесении изменений в постановление администрации Андреевского муниципального образования от 22.06.2018 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования**

**на период 2019 - 2021 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186) , Уставом Андреевского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующее изменение в постановление № 40 от 22 июня 2018 года «Об утверждении муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019 – 2021 годы»:

а) Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019 – 2021 годы»:изложить в новой редакции ( приложение 1)

2. Обнародовать настоящее постановление в отведенных местах для обнародования и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского  
муниципального образования А.Н.Яшин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Андреевского муниципального образования

от 22.06.2018 года № 40

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Андреевского муниципального образования**

**на период 2019 - 2021 годы»**

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство территории  Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  решение Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186)  Устав Андреевского муниципального образования |
| Руководитель  Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Цели и  Задачи Программы | - улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;  - повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности;  - Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия  - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования    - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;    - повышения уровня эстетики поселения;  - создание зелёных зон для отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.    - Повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой; |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий  Программы | - Развитие системы уличного освящения улиц;  - Развитие системы водоснабжения;  - Содержание мест захоронений;  **-** Благоустройство территорий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Андреевского муниципального образования  - Руководители предприятий и организаций (по согласованию);  - Жители населенных пунктов Андреевского муниципального образования (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет  **2286,1 тысяч рублей**, в том числе 267,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, 33,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, 1757 ,0 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, 100,0 тысячи рублей за счет средств внебюджетных источников.  **2019 г– 648,1 тыс.руб** из них 648,1 тыс.руб – местный бюджет  **2020 г–1064,0 тыс.руб** из них 664,0 тыс.руб – местный бюджет, 33,0 тыс.руб – областной бюджет, 267,0 тыс.руб. – федеральный бюджет , 100 ,0 тыс.руб - внебюджетные источники.  **2021 г–574,0 тыс.руб** из них 574,0 тыс.руб - местный бюджет |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Андреевского муниципального образования , которая представляет Совету депутатов Андреевского муниципального образования ежегодный отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:  улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;  - обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;  - внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения. |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования»», утвержденные решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186) и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов, где проживает 952 чел. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населѐнных пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Андреевского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Андреевского муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач .

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения, благоустройство территории , определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъѐма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжѐнность среди населения.

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета поселения, предусмотренных на ее реализацию. Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников).

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования ;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

- создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой;

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение ряда мероприятия по комплексному благоустройству территории Андреевского муниципального образования, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Задачами программы являются:

- улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования;

- оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями. внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности;

- улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования;

- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой;

3. **Ожидаемые результаты муниципальной Программы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- бесперебойное функционирование наружных сетей уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- улучшение содержания мест захоронения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание комфортной и безопасной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;

- бесперебойное обеспечение жителей сельского  поселения качественной питьевой водой;

4.**Сроки реализации Программы**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2019-2021 годы» является долгосрочной, срок ее реализации 2019- 2021 годы.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников. Общая сумма прогнозируемых затрат на 2019 – 2021 годы –2286,1 тысяч рублей, в том числе 267,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, 33,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, 1757 ,0 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, 100,0 тысячи рублей за счет средств внебюджетных источников.

2019 г– 648,1 тыс.руб из них 648,1 тыс.руб – местный бюджет

2020 г–1064,0 тыс.руб из них 664,0 тыс.руб – местный бюджет , 33,0 тыс.руб – областной бюджет, 267,0 тыс.руб. – федеральный бюджет , 100 ,0 тыс.руб - внебюджетные источники.

2021 г–574,0 тыс.руб из них 574,0 тыс.руб - местный бюджет

**6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией**

Администрация Андреевского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Андреевского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Андреевского муниципального образования.

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**мероприятий**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2) [(таблица 2)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

**8. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет –2286,1 тысяч рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Андреевского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2019 году и отражен в приложении № 1.

**9. Целевые индикаторы Программы**

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания жителей Андреевского муниципального образования и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- создания комфортабельных условий для отдыха жителей муниципального образования.

- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;

- улучшения экологического и санитарного состояния зеленых насаждений;

- повышение качества и культуры обслуживания жителей муниципального образования.

Целевые индикаторы программы отражены в приложении № 2.

Приложение 1 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Примечание | | |
| всего | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2021 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | |  | | |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | | | **2286.1** | | **648,1** | | | | | **1064** | | | | **574** | | x | | |
|  | федеральный бюджет | | | **267** | |  | | | | | **267** | | | |  | | x | | |
|  | областной бюджет | | | **33** | |  | | | | | **33** | | | |  | |  | | |
|  | местный бюджет | | | **1886,1** | | **648,1** | | | | | **664** | | | | **574** | | x | | |
|  | внебюджетные источники | | | **100** | |  | | | | | **100** | | | |  | |  | | |
| 2 | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего**  **В том числе** | | | **440** | | **350** | | | | | **45** | | | | **45** | | x | | |
|  | Проектные работы | | | 180 | | 180 | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | Монтаж электрооборудования | | | 100 | | 100 | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | Приобретение электротоваров | | | 160 | | 70 | | | | | 45 | | | | 45 | |  | | |
| 3 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего в том числе** | | | **616,1** | | **188,1** | | | | | **209** | | | | **219** | | x | | | |
|  | Приобретение малых архитектурных форм, цветочных металлоконструкций, скамеек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 6 | |  | | | | | 3 | | | | 3 | | х | | | |
|  | Ограждение детских площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 92 | | 52 | | | | | 20 | | | | 20 | | x | | | |
|  | Приобретение, доставка и установка Новогодних елок и украшений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 95 | | 35 | | | | | 30 | | | | 30 | | х | | | |
|  | Удаление аварийных деревьев | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | 4 | |  | | | | | 2 | | | | 2 | | х | | | |
|  | .Уборка территории от мусора, сорной растительности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 70 | | 30 | | | | | 20 | | | | 20 | | x | | | |
|  | . Уборка несанкционированных свалок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 40 | |  | | | | | 20 | | | | 20 | | х | | | |
|  | Приобретение урн для мусора | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | 6 | |  | | | | | 3 | | | | 3 | | х | | | |
|  | . Приобретение триммера и хозяйственных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 41.1 | | 41.1 | | | | |  | | | |  | | х | | | |
|  | Посадка зеленых насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 60 | |  | | | | | 30 | | | | 30 | | | х | | |
|  | . Разбивка клумб | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 50 | |  | | | | | 20 | | | | 30 | | | х | | |
|  | . Проведение конкурсов по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 60 | | 15 | | | | | 20 | | | | 25 | | | х | | |
|  | Приобретение и установка баннеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 12 | |  | | | | | 6 | | | | 6 | | |  | | |
|  | | Ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 55 | | 15 | | | | | 20 | | | | | | 20 | | |  | |
|  | | Приобретение венков для возложения к обелискам Воинской славы и мемориальных досок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 25 | |  | | | | | 15 | | | | | | 10 | | |  | |
| 4 | | **Содержание мест захоронения .** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Всего в том числе** | **340** | | **40** | | | | | **150** | | | | | | **150** | | |  | |
|  | | Установка ограждения кладбищ | 300 | |  | | | | | 150 | | | | | | 150 | | |  | |
|  | | ликвидация несанкционированных свалок | 40 | | 40 | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 5 | **Развитие системы водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Всего  в том числе** | | | **390** | | | **70** | | | | | **160** | | | **160** | | | х | | |
|  | Приобретение глубинных насосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 190 | | | 70 | | | | | 60 | | | 60 | | | х | | |
|  | Чистка и ремонт колодцев для питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 40 | | | |  | | | | | 20 | | 20 | | | х | | |
|  | Ремонт водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 160 | | | |  | | | | | 80 | | 80 | | | х | | |
| 6 | . **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Всего по направлению,  в том числе** | | | **500** | | | | |  | | | | | **500** |  | | |  | | |
|  | федеральный бюджет | | | 267 | | | | |  | | | | | 267 |  | | |  | | |
|  | областной бюджет | | | 33 | | | | |  | | | | | 33 |  | | | х | | |
|  | местный бюджет | | | 100 | | | | |  | | | | | 100 |  | | | х | | |
|  | внебюджетные источники | | | 100 | | | | |  | | | | | 100 |  | | | х | | |

Приложение 2 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы | | | |  | |
| 2019  год | | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Приобретение светильников | шт. | 10 | | 15      100 | 15      100 |  | |
|  | Целевой индикатор .  Уровень освещенности улиц | % | 100 | |  | |
| 2 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования** | | | | | |  | |
|  | Целевой индикатор  Ограждение детских площадок | шт. | 1 | | 1 | 1 | |  |
|  | Целевой индикатор  Установка новогодних елок | шт. | 3 | | 3 | 3 | |  |
|  | Целевой индикатор  Обрезка и удаление аварийных деревьев | шт. |  | | 5 | 5 | |  |
|  | Целевой индикатор  Посадка деревьев, кустарников | шт. |  | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой индикатор  Установка малых архитектурных форм | шт. |  | | 3 | 3 | |  |
|  | Целевой индикатор  Обустройство клумб. Приобретение рассады цветов | шт |  | | 200 | 300 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ликвидация несанкционированных свалок | шт. |  | | 2 | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор  Приобретение контейнеров для мусора | шт. |  | | 4 | 4 | |  |
|  | Целевой индикатор  Проведение конкурса «Лучший приусадебный участок» | ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны | шт. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 3 | **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  ремонт асфальтового покрытия около памятника | М2 |  | | 225 |  | |  |
| 4 | **Развитие системы водоснабжения** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Приобретение глубинных насосов | шт. | 2 | 2 | | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор .  Чистка и ремонт колодцев | шт. |  | 2 | | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ремонт водонапорных башен | шт. |  | 1 | | 1 | |  |
| 5 | **Содержание мест захоронения и памятников Воинской славы** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 |  | |  | |  |
|  | Целевой индикатор  Ограждение мест захоронения | шт. |  | 1 | | 1 | |  |

Приложение 3 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**План мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансового обеспечения | Единица измерения | Всего | В том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **Благоустройство территории в т.ч.**  Приобретение малых архитектурных форм, цветочных металлоконструкций, скамеек  Ограждение детских площадок  Приобретение, доставка и установка Новогодних елок и украшений,  Удаление аварийных деревьев  Уборка территории от мусора, сорной растительности  Уборка несанкционированных свалок  Приобретение урн для мусора  Приобретение триммера и хозяйственных материалов  посадка зеленых насаждений  Разбивка клумб  Проведение конкурсов по благоустройству  Приобретение и установка баннеров  Ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны  Приобретение венков для возложения к обелискам Воинской славы и мемориальных досок | Местный бюджет | тыс.руб. | **551,1** | **188,1** | **174** | **189** |
| 2 | **Содержание мест захоронения в т.ч**  В том числе ликвидация несанкционированных свалок | Местный бюджет | тыс.руб. | 40 | 40 |  |  |
| 3 | **Развитие системы уличного освещения в т.ч.**  Проектные работы  Монтаж электрооборудования  Приобретение электротоваров | Местный бюджет | тыс.руб. | 440 | 350 | 45 | 45 |
| 4 | **Развитие системы водоснабжения в т.ч.**  приобретение глубинных насосов  Чистка и ремонт колодцев для питьевого водоснабжения  Ремонт водонапорных башен | Местный бюджет | тыс.руб. | 390 | 70 | 160 | 160 |
| 5 | **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** в т.ч.  ремонт асфальтового покрытия около памятника жителям села Воронцовка, погибшим в годы Великой Отечественной войны | всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные  Местный бюджет | тыс.руб. | 500  267  33  100  100 |  | 500  267  33  100  100 |  |
| 6 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | тыс.руб | **2286.1** | 648,1 | 1064 | 574 |
| Местный бюджет |  |  | 1886,1 | 648,1 | 664 | 574 |
| Федеральный бюджет |  |  | 267 |  | 267 |  |
| Областной бюджет |  |  | 33 |  | 33 |  |
| Внебюджетные |  |  | 100 |  | 100 |  |