- Российская Федерация

- Администрация Андреевского  муниципального образования

- Екатериновского муниципального района                         Саратовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023  года                  № 15

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы Андреевского муниципального образования  «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах  Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской  области на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Андреевского муниципального образования от 06.06.2016 года № 40  «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Андреевского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Уставом  Андреевского муниципального образования,  администрация Андреевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Андреевского муниципального образования   «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах  Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской  области на 2022-2024 годы.»  (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского

муниципального образования                                           А.Н.Яшин

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Андреевского муниципального образования

от 06.03.2023 года № 15

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы Андреевского муниципального образования  «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах  Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской  области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Андреевского муниципального образования,  утвержденным постановлением администрация Андреевского муниципального образования от 06.06.2016 года № 40  администрация Андреевского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития  Андреевского  муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения на реализацию  муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  в границах  Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской  области на 2022-2024 годы.»

за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы ( тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы.» за январь – декабрь 2022 года (нарастающим итогом с начала года)» | 3277,1 | 3361,3 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 3361,3    / 3277,1  х 100%= 102,6  %

При исполнении данной программы были достигнуты хорошие  положительные результаты . Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 102,6 % . Муниципальная программа считается   реализуемой с высоким  уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы можно сделать вывод, что    основные задачи программы  выполнены .