**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01 2021 года № 1 село Андреевка

 **О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Андреевского муниципального образования от 27.11.2020 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования**

**на 2021 год»**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 98 от 13.05.2020 года «Об утверждении Правил об организации благоустройства территории Андреевского муниципального образования», Уставом Андреевского муниципального образования:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Андреевского муниципального образования от 27.11.2020 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2021 год» изложить в новой редакции.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования ( обнародования).

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского
муниципального образования А.Н.Яшин

приложение

к постановлению Администрации

Андреевского муниципального образования

от 27.11.2020 года № 62

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Андреевского муниципального образования**

**на 2021 год»**

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Андреевского муниципального образования на 2021 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2021 год» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 98 от 13.05.2020 года «Об утверждении Правил об организации благоустройства территории Андреевского муниципального образования»Устав Андреевского муниципального образования |
| РуководительПрограммы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Цели и Задачи Программы |  - улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования - оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;- повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности; - Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок; - повышения уровня эстетики поселения;- создание зелёных зон для отдыха населения;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий;   |
| Сроки реализации Программы | 2021 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Развитие системы уличного освящения улиц;- Содержание мест захоронений;**-** Благоустройство территорий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Андреевского муниципального образования  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **410,0 тыс. рублей**.Источник финансирования – местный бюджет  |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы |  Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Андреевского муниципального образования , которая представляет Совету депутатов Андреевского муниципального образования ежегодный отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования - создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования; - обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения. |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2021 год»**

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования»», утвержденные решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 98 от 13.05.2020 года и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

 На территории поселения расположено 5 населенных пунктов, где проживает 924 человека. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населѐнных пунктов.

 Определение перспектив благоустройства Андреевского муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач .

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения, благоустройство территории , определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъѐма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжѐнность среди населения.

 При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

 Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования ;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

 - улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение ряда мероприятия по комплексному благоустройству территории Андреевского муниципального образования, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Задачами программы являются:

- улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования;

- оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями. внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности;

 - улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования;

 - улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

 - повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

 3. **Ожидаемые результаты муниципальной Программы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- бесперебойное функционирование наружных сетей уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- улучшение содержания мест захоронения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание комфортной и безопасной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;

4.**Сроки реализации Программы**

Срок реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2021 год» - 2021 год.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 410,0 тыс. рублей ( четыреста десять тысяч рублей) .

 **6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией**

Администрация Андреевского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Андреевского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Андреевского муниципального образования.

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**мероприятий**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](file:///C%3A%5CUsers%5C1234%5CDownloads%5C%E2%84%96%20313%20%D0%BE%D1%82%2028_12_2016.doc#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2) [(таблица 2)](file:///C%3A%5CUsers%5C1234%5CDownloads%5C%E2%84%96%20313%20%D0%BE%D1%82%2028_12_2016.doc#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1  |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | полное финансирование  |
|  0,5 <= Q1 < 0,98  | неполное финансирование  |
|  1,02 < Q1 <= 1,5  | увеличенное финансирование  |
|  Q1 < 0,5  | существенное недофинансирование  |
|  Q1 > 1,5  | чрезмерное финансирование  |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2  |  Оценка  |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | высокая результативность  |
|  0,7 <= Q2 < 0,95  | средняя результативность (недовыполнение плана)  |
|  1,05 < Q2 <= 1,3  | средняя результативность (перевыполнение плана)  |
|  Q2 < 0,7  | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
|  Q2 > 1,3  | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

**8. Целевые индикаторы Программы**

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания жителей Андреевского муниципального образования и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- создания комфортабельных условий для отдыха жителей муниципального образования.

- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;

- улучшения экологического и санитарного состояния зеленых насаждений;

- повышение качества и культуры обслуживания жителей муниципального образования.

Целевые индикаторы программы отражены в приложении № 1.

 Приложение 1 к Муниципальной программе

 «Комплексное благоустройство территории Андреевского

 муниципального образования на 2021 год»

 **Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на 2021 год»**

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на 2021 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | Объем финансирования, тыс.руб.  |
|   2021год    |
| 1 | 2 | 3 |  4  | 5 |
| 1 |  **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования в т.ч.**  | **115,0** |
|  |  |  |  |  |
|  | ремонт детских игровых площадок | шт. |  3  | 30 |
|  |   Приобретение, доставка и установка новогодних елок и украшений | шт. |  3  |  10 |
|  |   Уборка территории от мусора, сорной растительности ( обкос травы)  | тыс.м2 | 17 | 30 |
|  |  Приобретение хозяйственных материалов |   |   | 30 |
|  |  Проведение конкурса «Лучший приусадебный участок» | ед. |  1  | 15 |
| **2** | **Содержание мест захоронения в т.ч** | **30,0** |
|  |  |  |
|  |   обкос травы и ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 | 30 |
| **3** | **Организация дорожного движения на дорогах поселения в т.ч.** |  |
|  | Дислокация дорожных знаков и дорожной разметки | **шт** | **1** | **85,0** |
| **4** | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | **100,0** |
|  | Приобретение электротоваров ( фонари, фоторыле ) | шт |   | 100 |
| 5 | **Развитие системы водоснабжения в т.ч.** | **80,0** |
| приобретение глубинных насосов | шт | 2 | 80,0 |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | **410,0** |

Приложение 2 к Муниципальной программе

 «Комплексное благоустройство территории Андреевского

 муниципального образования на 2021 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на 2021 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансового обеспечения | Единица измерения |  Объем финансирования |
| 1 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования в т.ч.** ремонт игровых детских площадок; Приобретение, доставка и установка новогодних елок и украшений; Уборка территории от мусора, сорной растительности; Уборка несанкционированных свалок; Приобретение хозяйственных материалов; Проведение конкурсов по благоустройству; .  | Местный бюджет | тыс.руб. |  **115,0** |
| 2 | **Содержание мест захоронения в т.ч**В том числе обкос травы и ликвидация несанкционированных свалок  | Местный бюджет | тыс.руб. | **30,0** |
| 3 | Организация дорожного движения на дорогах поселенияв т.ч. дислокация дорожных знаков и дорожной разметки | Местный бюджет | тыс.руб. | **85,0** |
| 4 | **Развитие системы уличного освещения в т.ч.** Приобретение электротоваров | Местный бюджет | тыс.руб. | **100,0** |
| 5 | **Развитие системы водоснабжения в т.ч.**приобретение глубинных насосов  | Местный бюджет | тыс.руб. | **80,0** |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ,**      | местный бюджет | тыс.руб | **410.0** |