АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2013  № 2                                                 с. Кипцы

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом  Кипецкого муниципального образования Постановляю:

1. Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования согласно приложению  1.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования в следующем составе:

Феклин  В.С. – заместитель главы администрации Кипецкого муниципального образования;

Зязина Н.А.         – директор МКОУ СОШ с. Кипцы (по согласованию);

Гусева М.Г.          –   директор  Кипецкого ДК (по согласованию);

Федорова Л.В.– директор ГАУ СОКЦСОН Екатериновского района(по согласованию)

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации Кипецкого муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Кипецкого

муниципального образования                                             Ю.В. Петров

Приложение  1

к постановлению

администрации Кипецкого МО

от 21.01.2013.г.№ 2

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Кипецкого  муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы | до 28.01.2013г. |
| 2. | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования | до 28.02.2013г. |
| 3. | Разработка проекта схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4. | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования | с 03.06.2013г.-03.07.2013г. |
| 5. | Утверждение схемы теплоснабжения Кипецкого муниципального образования | до 01.08.2013г. |