АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2015 г.  № 45

с. Крутояр

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Крутоярского муниципального образования   на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Крутоярского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную  программу  «Комплексное благоустройство территории Крутоярского муниципального образования  на 2016 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в фойе здания администрации Крутоярского муниципального образования, а также  разместить в сети Интернет на сайте администрации .

3.Контроль за выполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Крутоярского

муниципального образования                           А.Е. Лапшин

Приложение

к постановлению администрации

Крутоярского муниципального образования

от  25.11.2015 г. № 45

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Крутоярского муниципального образования на 2016 год»

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Крутоярского муниципального образования |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Крутоярского муниципального образования |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Комплексное благоустройство территории Крутоярского муниципального образования на 2016 год» |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида села; - создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - приведение в порядок территорий кладбищ; - контроль за численностью безнадзорных животных; --обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - обустройство площади возле административного здания администрации ЕМР; - обустройство территории памятника Воинам землякам |
| Ожидаемые результаты | - улучшение экологической обстановки в селе; - создание мест для полноценного отдыха; - улучшение эстетического вида территорий кладбищ; - регулирование численности безнадзорных животных на территории села; -обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - обустройство площади возле административного здания администрации; - обустройство территории памятника ВОИНАМ ЗЕМЛЯКАМ |
| Целевые индикаторы | - запланирована посадка 28 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно); -приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 30 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно); - обрезка кустарников в количестве 25 штук из расчета 200 руб. 1 шт. (прогнозно); -спил отдельно стоящих деревьев из расчета 1000 руб. 1 шт. -10 штук (прогнозно); -ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 250 руб. - 100 м2 (прогнозно); -уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно); - отлов и содержание безнадзорных животных из расчета, содержание 1 животного в день 273,0 руб. (прогнозно); -обслуживание дорожных знаков на сумму 30 т.р.(прогнозно); - реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;) на сумму 5 т.р.(прогнозно); -содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО на сумму 10 т.р.(прогнозно); - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 50 т.руб.(прогнозно); |
|  | -обустройство площади возле административного здания администрации на сумму 20 т.р.(прогнозно); - обустройство территории памятника Воинам землякам на сумму 30 т.р.(прогнозно). |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Крутоярского муниципального образования . |
| Объемы и источники финансирования | 218,0 тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

- Характеристика сфер реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   села и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

За администрацией Крутоярского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории села всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2016 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Крутоярского муниципального образования .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида села;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

- контроль за численностью безнадзорных животных;

--обслуживание дорожных знаков ;

-  реконструкция уличного освещения (замена старых на новые светильники, дополнительные светильники);

- содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО;

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог);

- обустройство площади возле административного здания администрации;

- обустройство территории памятника Воинам землякам;

- улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик села;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории села;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий сельских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников;

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 218,0 тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Крутоярского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрены расходы на:

- запланирована посадка 28 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно);

-приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 40 штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно);

- обрезка кустарников в количестве 25 штук из расчета 200 руб. 1 шт. (прогнозно);

-спил отдельно стоящих деревьев  из расчета 1000 руб. 1 шт. -10 штук (прогнозно);

-ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 250 руб. - 300 м2 = 25,0 т.р. (прогнозно);

-уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб.= 5,0 т.р.(прогнозно);

- отлов и содержание безнадзорных животных из расчета, содержание 1 животного в день 20 т.р. руб. (прогнозно);

-обслуживание дорожных знаков   на сумму 30 т.р.(прогнозно);

-  реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта на сумму 5 т.р.(прогнозно);

-содержание земельного участка ,занятого полигоном ТБО на сумму 10 т.р.(прогнозно);

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 50 т. руб.(прогнозно);

-обустройство площади возле административного здания администрации ЕМР на сумму 20 т.р.(прогнозно);

- обустройство территории памятника ВОИНАМ ЗЕМЛЯКАМ на сумму30 т.р.(прогнозно).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Крутоярского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Крутоярского муниципального образования выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Крутоярского муниципального образования.

| Цели, задачи, наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| посадка 30 шт. саженцев деревьев | Бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |
| посадка цветочной рассады | Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| обрезка кустарников | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| спил отдельно стоящих деревьев | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| отлов и содержание безнадзорных животных | Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| уборка территорий кладбищ | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| обслуживание дорожных знаков | Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| содержание земельного участка, занятого полигоном ТБО | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| обустройство площади возле административного здания администрации МО | Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| обустройство территории памятника «Воинам землякам» | Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| Итого: | Бюджет поселения | 218,0 т.р. | 218,0 р. |  |  |  |  |