**Российская Федерация**

**Администрация Новосёловского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11 февраля 2019 г. № 4 с.Новоселовка**

**Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству,**

**санитарной очистке и озеленению населенных пунктов**

**Новосёловского муниципального образования на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосёловского муниципального образования, в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий населенных пунктов администрация Новосёловского муниципального образования

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов Новосёловского муниципального образования на 2019 год.

 2.Обнародовать настоящее постановление в установленных местах обнародования и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Новосёловского**

**муниципального образования А.А.Постников**

 Приложение к постановлению

 администрации Новосёловского МО

 № 4 от 11.02.2019 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов Новосёловского муниципального образования**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  |
| 1 | Проведение информационно- разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов Новосёловского МО | систематически | Администрация Новосёловского МО |
| 2 | Привлечение жителей и руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности к мероприятиям по улучшению санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Новосёловского МО | апрель – октябрь 2019 года | Администрация Новосёловского МО |
| 3 | Проведение рейдов в населенных пунктах Новосёловского МО по вопросу благоустройства улиц, придомовых территорий  | систематически | Администрация Новосёловского МО |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников | май, октябрь | Администрация Новосёловского МО, руководители учреждений, учащиеся старших классов  |
| 5 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятников погибшим воинам в ВОВ | май, июнь | Администрация Новосёловского МО |
| 5 | Установка детской площадки в с.Новосёловка | май, июнь | Администрация Новосёловского МО |
| 7 | Проведение мероприятий (в т.ч. организация субботников) по санитарной очистке территорий населенных пунктов Новосёловского МО |  По мере необходимости апрель – октябрь 2019 года | Администрация Новосёловского МО |
| 8 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | Систематически2019 год | Администрация Новосёловского МО |
| 9 | Очистка прибрежных зон водных объектов на территории Новосёловского МО | Систематическимай – октябрь 2019 года | Администрация Новосёловского МО |
| 10 | Наведение порядка (уборка и вывоз мусора) на территориях кладбищ | май – октябрь 2019 года | Администрация Новосёловского МО |
| 11 | Ремонт фасадов зданий учреждений социальной сферы | июнь – август 2019 | Администрация МО, руководители учреждений |
| 12 | Окашивание придомовых территорий, территорий предприятий и организаций муниципального образования | июнь – август 2019 | Администрация МО, руководители учреждений |
| 13 | Выпиловка и обрезка сухостойных деревьев, деревьев угрожающих безопасности населения, кустарника, растущих на территории населенных пунктов | июнь – август 2019 | Администрация Новосёловского МО |
| 14 | Обеспечение надлежащего ухода за земельными участками в придорожной полосе и примыкающих к полосам отвода муниципальных автомобильных дорог | июнь – октябрь 2019 года | Администрация Новосёловского МО |
| 15 | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | Постоянно  | Администрация Новосёловского МО |