**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.01 2019 года № 1 село Андреевка

**О внесении изменений в постановление администрации Андреевского муниципального образования от 22.06.2018 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования**

**на период 2019 - 2021 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186) , Уставом Андреевского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующее изменение в постановление № 40 от 22 июня 2018 года «Об утверждении муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019 – 2021 годы»:

а) «Паспорт муниципальной программы « Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019 – 2021 годы»:изложить в новой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление в отведенных местах для обнародования и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского  
муниципального образования А.Н.Яшин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Андреевского муниципального образования

от 22.06.2018 года № 40

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Андреевского муниципального образования**

**на период 2019 - 2021 годы»**

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство территории  Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  решение Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186)  Устав Андреевского муниципального образования |
| Руководитель  Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Цели и  Задачи Программы | - улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;  - повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности;  - Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия  - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования    - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;    - повышения уровня эстетики поселения;  - создание зелёных зон для отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.    - Повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой; |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий  Программы | - Развитие системы уличного освящения улиц;  - Развитие системы водоснабжения;  - Содержание мест захоронений;  **-** Благоустройство территорий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Андреевского муниципального образования  - Руководители предприятий и организаций (по согласованию);  - Жители населенных пунктов Андреевского муниципального образования (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет  **2286,1 тысяч рублей**, в том числе 267,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета ( прогнозно), 33,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета ( прогнозно), 1886 ,1 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, 100,0 тысячи рублей за счет средств внебюджетных источников ( прогнозно).  **2019 г– 648,1 тыс.руб** из них 648,1 тыс.руб – местный бюджет  **2020 г–1064,0 тыс.руб** из них 664,0 тыс.руб – местный бюджет, 33,0 тыс.руб – областной бюджет ( прогнозно), 267,0 тыс.руб. – федеральный бюджет ( прогнозно) , 100 ,0 тыс.руб - внебюджетные источники ( прогнозно).  **2021 г–574,0 тыс.руб** из них 574,0 тыс.руб - местный бюджет |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Андреевского муниципального образования , которая представляет Совету депутатов Андреевского муниципального образования ежегодный отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:  улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;  - обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;  - внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения. |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования»», утвержденные решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186) и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов, где проживает 952 чел. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населѐнных пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Андреевского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Андреевского муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач .

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения, благоустройство территории , определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъѐма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжѐнность среди населения.

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета поселения, предусмотренных на ее реализацию. Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников).

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования ;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

- создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой;

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение ряда мероприятия по комплексному благоустройству территории Андреевского муниципального образования, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Задачами программы являются:

- улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования;

- оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями. внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности;

- улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования;

- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание условий для обеспечения населения качественной питьевой водой;

3. **Ожидаемые результаты муниципальной Программы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- бесперебойное функционирование наружных сетей уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- улучшение содержания мест захоронения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание комфортной и безопасной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;

- бесперебойное обеспечение жителей сельского  поселения качественной питьевой водой;

4.**Сроки реализации Программы**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2019-2021 годы» является долгосрочной, срок ее реализации 2019- 2021 годы.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников. Общая сумма прогнозируемых затрат на 2019 – 2021 годы –2286,1 тысяч рублей, в том числе 267,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета ( прогнозно), 33,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета ( прогнозно), 1886 ,1 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, 100,0 тысячи рублей за счет средств внебюджетных источников ( прогнозно).

2019 г– 648,1 тыс.руб из них 648,1 тыс.руб – местный бюджет

2020 г–1064,0 тыс.руб из них 664,0 тыс.руб – местный бюджет , 33,0 тыс.руб – областной бюджет ( прогнозно), 267,0 тыс.руб. – федеральный бюджет ( прогнозно), 100 ,0 тыс.руб - внебюджетные источники ( прогнозно).

2021 г–574,0 тыс.руб из них 574,0 тыс.руб - местный бюджет

**6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией**

Администрация Андреевского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Андреевского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Андреевского муниципального образования.

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**мероприятий**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2) [(таблица 2)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

**8. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет –2286,1 тысяч рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Андреевского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2019 году и отражен в приложении № 1.

**9. Целевые индикаторы Программы**

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания жителей Андреевского муниципального образования и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- создания комфортабельных условий для отдыха жителей муниципального образования.

- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;

- улучшения экологического и санитарного состояния зеленых насаждений;

- повышение качества и культуры обслуживания жителей муниципального образования.

Целевые индикаторы программы отражены в приложении № 2.

Приложение 1 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Примечание | | |
| всего | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2021 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | |  | | |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | | | **2286.1** | | **648,1** | | | | | **1064** | | | | **574** | | x | | |
|  | федеральный бюджет ( прогнозно) | | | **267** | |  | | | | | **267** | | | |  | | x | | |
|  | областной бюджет ( прогнозно) | | | **33** | |  | | | | | **33** | | | |  | |  | | |
|  | местный бюджет | | | **1886,1** | | **648,1** | | | | | **664** | | | | **574** | | x | | |
|  | внебюджетные источники ( прогнозно) | | | **100** | |  | | | | | **100** | | | |  | |  | | |
| 2 | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего**  **В том числе** | | | **440** | | **350** | | | | | **45** | | | | **45** | | x | | |
|  | Проектные работы | | | 180 | | 180 | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | Монтаж электрооборудования | | | 100 | | 100 | | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | Приобретение электротоваров | | | 160 | | 70 | | | | | 45 | | | | 45 | |  | | |
| 3 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего в том числе** | | | **616,1** | | **188,1** | | | | | **209** | | | | **219** | | x | | | |
|  | Приобретение малых архитектурных форм, цветочных металлоконструкций, скамеек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 6 | |  | | | | | 3 | | | | 3 | | х | | | |
|  | Ограждение детских площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 92 | | 52 | | | | | 20 | | | | 20 | | x | | | |
|  | Приобретение, доставка и установка Новогодних елок и украшений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 95 | | 35 | | | | | 30 | | | | 30 | | х | | | |
|  | Удаление аварийных деревьев | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | 4 | |  | | | | | 2 | | | | 2 | | х | | | |
|  | .Уборка территории от мусора, сорной растительности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 70 | | 30 | | | | | 20 | | | | 20 | | x | | | |
|  | . Уборка несанкционированных свалок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 40 | |  | | | | | 20 | | | | 20 | | х | | | |
|  | Приобретение урн для мусора | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | 6 | |  | | | | | 3 | | | | 3 | | х | | | |
|  | . Приобретение триммера и хозяйственных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 41.1 | | 41.1 | | | | |  | | | |  | | х | | | |
|  | Посадка зеленых насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 60 | |  | | | | | 30 | | | | 30 | | | х | | |
|  | . Разбивка клумб | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 50 | |  | | | | | 20 | | | | 30 | | | х | | |
|  | . Проведение конкурсов по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 60 | | 15 | | | | | 20 | | | | 25 | | | х | | |
|  | Приобретение и установка баннеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 12 | |  | | | | | 6 | | | | 6 | | |  | | |
|  | | Ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 55 | | 15 | | | | | 20 | | | | | | 20 | | |  | |
|  | | Приобретение венков для возложения к обелискам Воинской славы и мемориальных досок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 25 | |  | | | | | 15 | | | | | | 10 | | |  | |
| 4 | | **Содержание мест захоронения .** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Всего в том числе** | **340** | | **40** | | | | | **150** | | | | | | **150** | | |  | |
|  | | Установка ограждения кладбищ | 300 | |  | | | | | 150 | | | | | | 150 | | |  | |
|  | | ликвидация несанкционированных свалок | 40 | | 40 | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 5 | **Развитие системы водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Всего  в том числе** | | | **390** | | | **70** | | | | | **160** | | | **160** | | | х | | |
|  | Приобретение глубинных насосов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | 190 | | | 70 | | | | | 60 | | | 60 | | | х | | |
|  | Чистка и ремонт колодцев для питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 40 | | | |  | | | | | 20 | | 20 | | | х | | |
|  | Ремонт водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | 160 | | | |  | | | | | 80 | | 80 | | | х | | |
| 6 | . **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Всего по направлению,  в том числе** | | | **500** | | | | |  | | | | | **500** |  | | |  | | |
|  | федеральный бюджет ( прогнозно) | | | 267 | | | | |  | | | | | 267 |  | | |  | | |
|  | областной бюджет ( прогнозно) | | | 33 | | | | |  | | | | | 33 |  | | | х | | |
|  | местный бюджет | | | 100 | | | | |  | | | | | 100 |  | | | х | | |
|  | внебюджетные источники ( прогнозно) | | | 100 | | | | |  | | | | | 100 |  | | | х | | |

Приложение 2 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы | | | |  | |
| 2019  год | | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Приобретение светильников | шт. | 10 | | 15      100 | 15      100 |  | |
|  | Целевой индикатор .  Уровень освещенности улиц | % | 100 | |  | |
| 2 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования** | | | | | |  | |
|  | Целевой индикатор  Ограждение детских площадок | шт. | 1 | | 1 | 1 | |  |
|  | Целевой индикатор  Установка новогодних елок | шт. | 3 | | 3 | 3 | |  |
|  | Целевой индикатор  Обрезка и удаление аварийных деревьев | шт. |  | | 5 | 5 | |  |
|  | Целевой индикатор  Посадка деревьев, кустарников | шт. |  | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой индикатор  Установка малых архитектурных форм | шт. |  | | 3 | 3 | |  |
|  | Целевой индикатор  Обустройство клумб. Приобретение рассады цветов | шт |  | | 200 | 300 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ликвидация несанкционированных свалок | шт. |  | | 2 | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор  Приобретение контейнеров для мусора | шт. |  | | 4 | 4 | |  |
|  | Целевой индикатор  Проведение конкурса «Лучший приусадебный участок» | ед. | 1 | | 1 | 1 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны | шт. | 1 | | 1 | 1 | |  |
| 3 | **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  ремонт асфальтового покрытия около памятника | М2 |  | | 225 |  | |  |
| 4 | **Развитие системы водоснабжения** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Приобретение глубинных насосов | шт. | 2 | 2 | | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор .  Чистка и ремонт колодцев | шт. |  | 2 | | 2 | |  |
|  | Целевой индикатор  Ремонт водонапорных башен | шт. |  | 1 | | 1 | |  |
| 5 | **Содержание мест захоронения и памятников Воинской славы** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 |  | |  | |  |
|  | Целевой индикатор  Ограждение мест захоронения | шт. |  | 1 | | 1 | |  |

Приложение 3 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на период 2019-2021 годы»

**План мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансового обеспечения | Единица измерения | Всего | В том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | **Благоустройство территории в т.ч.**  Приобретение малых архитектурных форм, цветочных металлоконструкций, скамеек  Ограждение детских площадок  Приобретение, доставка и установка Новогодних елок и украшений,  Удаление аварийных деревьев  Уборка территории от мусора, сорной растительности  Уборка несанкционированных свалок  Приобретение урн для мусора  Приобретение триммера и хозяйственных материалов  посадка зеленых насаждений  Разбивка клумб  Проведение конкурсов по благоустройству  Приобретение и установка баннеров  Ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны  Приобретение венков для возложения к обелискам Воинской славы и мемориальных досок | Местный бюджет | тыс.руб. | **551,1** | **188,1** | **209** | **219** |
| 2 | **Содержание мест захоронения в т.ч**  В том числе ликвидация несанкционированных свалок  Установка ограждения | Местный бюджет | тыс.руб. | 40 | 40 | 150 | 150 |
| 3 | **Развитие системы уличного освещения в т.ч.**  Проектные работы  Монтаж электрооборудования  Приобретение электротоваров | Местный бюджет | тыс.руб. | 440 | 350 | 45 | 45 |
| 4 | **Развитие системы водоснабжения в т.ч.**  приобретение глубинных насосов  Чистка и ремонт колодцев для питьевого водоснабжения  Ремонт водонапорных башен | Местный бюджет | тыс.руб. | 390 | 70 | 160 | 160 |
| 5 | **Реставрация и содержание памятника в с.Воронцовка** в т.ч.  ремонт асфальтового покрытия около памятника жителям села Воронцовка, погибшим в годы Великой Отечественной войны | всего  Федеральный бюджет ( прогнозно)  Областной бюджет ( прогнозно)  Внебюджетные ( прогнозно)  Местный бюджет | тыс.руб. | 500  267  33  100  100 |  | 500  267  33  100  100 |  |
| 6 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** |  | тыс.руб | **2286.1** | 648,1 | 1064 | 574 |
| Местный бюджет |  |  | 1886,1 | 648,1 | 664 | 574 |
| Федеральный бюджет ( прогнозно) |  |  | 267 |  | 267 |  |
| Областной бюджет ( прогнозно) |  |  | 33 |  | 33 |  |
| Внебюджетные ( прогнозно) |  |  | 100 |  | 100 |  |